Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 марта 2015 г. N 102-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 27.12.2013

N 709-П, НА 2015 ГОД

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Красноярского края  от 30.03.2015 [N 121-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13ACA73343C0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350003030A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D), от 01.10.2015 [N 498-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13DCD703E3C0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350003030A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D), от 30.10.2015 [N 582-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13DCB73353D0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350003030A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D),  от 01.12.2015 [N 618-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13DCB7734390F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350003030A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D), от 19.04.2016 [N 186-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13ECC77343E0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350003030A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D), от 18.08.2016 [N 411-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13EC677373F0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350003030A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D),  от 27.12.2016 [N 679-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA131CB71353C0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350003030A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D)) |

В соответствии с [частью 7 статьи 168](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B19A50753F9E3105D05DFA93AC5266B69096FF695FC8594878E99D9C62247C967050D3538ED4D9D7CB66952rAn9D) Жилищного кодекса Российской Федерации, [статьей 103](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13ECB783E380F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982355053630A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D) Устава Красноярского края, [статьей 12](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13ECA773F3D0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982352023530A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D) Закона Красноярского края от 27.06.2013 N 4-1451 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13ECD763E3E0F38A9C5FAD0D4C788CF8C827C1E98204E003325F14D99r6n3D) Правительства Красноярского края от 29.10.2014 N 511-п "Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" постановляю:

1. Утвердить краткосрочный [план](#P38) реализации региональной [программы](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13EC874313F0F38A9C5FAD0D4C788CF9E8224119A2150083230A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 N 709-п, на 2015 год согласно приложению.

2. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края", газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель

Губернатора края -

председатель

Правительства края

В.П.ТОМЕНКО

Приложение

к Постановлению

Правительства Красноярского края

от 17 марта 2015 г. N 102-п

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ОТ 27.12.2013 N 709-П, НА 2015 ГОД

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Красноярского края  от 30.03.2015 [N 121-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13ACA73343C0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350003030A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D), от 01.10.2015 [N 498-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13DCD703E3C0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350003330A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D), от 30.10.2015 [N 582-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13DCB73353D0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350003330A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D),  от 01.12.2015 [N 618-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13DCB7734390F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350003330A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D), от 19.04.2016 [N 186-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13ECC77343E0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350003330A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D), от 18.08.2016 [N 411-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13EC677373F0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350003330A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D),  от 27.12.2016 [N 679-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA131CB71353C0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350003330A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D)) |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткосрочный план реализации региональной [программы](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13EC874313F0F38A9C5FAD0D4C788CF9E8224119A2150083230A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 N 709-п, на 2015 год (далее - краткосрочный план) разработан в соответствии с Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B19A50753F9E3105D05DFA93AC5266B69096FF695FC8594878E99D9C62247C967050D3538ED4D9D7CB66952rAn9D) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B19A50753F9E3105D05D7A23AC5266B69096FF695FC858687D696DDC537139E3D520037r3nAD) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", [Законом](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13ECA773F3D0F38A9C5FAD0D4C788CF8C827C1E98204E003325F14D99r6n3D) Красноярского края от 27.06.2013 N 4-1451 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края" (далее - Закон края), в целях реализации региональной [программы](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13EC874313F0F38A9C5FAD0D4C788CF9E8224119A2150083230A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 N 709-п (далее - региональная программа), конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края (далее - многоквартирные дома), уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объемов государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Плановый срок реализации мероприятий, предусмотренных краткосрочным планом, - 31.12.2015. Предельный срок проведения (завершения) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - 31.12.2016.

2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13ECC77343E0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350003230A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D) Правительства Красноярского края

от 19.04.2016 N 186-п)

Планируемый объем средств, направляемый в течение предельного срока проведения (завершения) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, представлен в приложении к краткосрочному плану и составит 437992627,21 руб.

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 18.08.2016 [N 411-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13EC677373F0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350003D30A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D), от 27.12.2016 [N 679-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA131CB71353C0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350003D30A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D))

Источником финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках краткосрочного плана являются средства:

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 21521389,69 руб.;

краевого бюджета в сумме 129782432,09 руб., из них в 2015 году 128771719,97 руб., в 2016 году 1010712,12 руб.

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 18.08.2016 [N 411-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13EC677373F0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350013530A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D), от 27.12.2016 [N 679-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA131CB71353C0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350013530A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D))

местных бюджетов в сумме 316454,26 руб.;

собственников помещений в многоквартирных домах - в сумме 286372351,17 руб.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA131CB71353C0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350013130A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п)

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА

Краткосрочным планом на 2015 год предусматривается проведение капитального ремонта общего имущества 141 многоквартирных домов. Перечень многоквартирных домов приведен в [форме N 1](#P112) приложения к краткосрочному плану.

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 01.10.2015 [N 498-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13DCD703E3C0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350013630A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D), от 30.10.2015 [N 582-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13DCB73353D0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350013130A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D), от 19.04.2016 [N 186-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13ECC77343E0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350013030A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D))

Перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план, и их стоимость представлены в [форме N 2](#P39682) приложения к краткосрочному плану.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых в рамках реализации краткосрочного плана, установлен [пунктом 1 статьи 14](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13ECA773F3D0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350093630A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D) Закона края и включает в себя:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа).

Работы (услуги) по разработке сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту, разработке проектной документации для отдельных видов работ по капитальному ремонту, проведению проверки достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту, строительному контролю в процессе осуществления капитального ремонта в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B19A50753F9E3105D04D5A730C5266B69096FF695FC858687D696DDC537139E3D520037r3nAD) Российской Федерации включаются в сметную стоимость на выполнение работ, предусмотренных [подпунктами "а"](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13ECA773F3D0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350093130A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D) - ["е" пункта 1 статьи 14](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13ECA773F3D0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350093C30A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D) Закона края.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА

Реализация краткосрочного плана должна обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания гражданам в 141 многоквартирных домах общей площадью 520035,48 кв. м.

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 01.10.2015 [N 498-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13DCD703E3C0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350013030A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D), от 30.10.2015 [N 582-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13DCB73353D0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350013030A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D), от 19.04.2016 [N 186-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13ECC77343E0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350013330A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D), от 27.12.2016 [N 679-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA131CB71353C0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350013330A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D))

5. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА

Контроль за ходом реализации краткосрочного плана осуществляет министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Приложение

к краткосрочному плану

реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории Красноярского края,

утвержденной Постановлением

Правительства Красноярского края

от 27 декабря 2013 г. N 709-п,

на 2015 год

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Красноярского края  от 01.10.2015 [N 498-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13DCD703E3C0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350013330A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D), от 30.10.2015 [N 582-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13DCB73353D0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350013330A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D), от 01.12.2015 [N 618-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13DCB7734390F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350003230A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D),  от 19.04.2016 [N 186-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13ECC77343E0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350013230A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D), от 18.08.2016 [N 411-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13EC677373F0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350013730A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D), от 27.12.2016 [N 679-п](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA131CB71353C0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350013D30A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D)) |

Форма N 1

Раздел N 1. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования | | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего, стоимость ремонта | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт крыши | в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем: | | | | | | | | | | | | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | в том числе утепление фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома | прочие виды работ, не выполняемые за счет минимального размера взноса |
| электроснабжения | в том числе: | теплоснабжения и газоснабжения | в том числе: | | | | горячего водоснабжения | в том числе: | холодного водоснабжения | в том числе: | водоотведения |
| установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | теплоснабжения | из них установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | газоснабжения | из них установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Ачинский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E8623592C3BC63192B5B07A8113FA6EC11565BDBA13ECC77343E0F38A9C5FAD0D4C788CF9E822412982350023530A71CDF37B96953B6E9A75B8F4E14r6n6D) Правительства Красноярского края  от 19.04.2016 N 186-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | п. Горный, ул. Северная, д. 2 | 371,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 704096,19 | 704096,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 158599,87 | 158599,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | | 862696,06 | 862696,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 2323,45 | 2323,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
|  | Итого по счету регионального оператора (2015 год) | 371,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 704096,19 | 704096,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местного бюджета | 158599,87 | 158599,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | | 862696,06 | 862696,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 2323,45 | 2323,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
|  | Всего по Ачинскому муниципальному району | 371,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 704096,19 | 704096,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местного бюджета | 158599,87 | 158599,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | | 862696,06 | 862696,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 2323,45 | 2323,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| Емельяновский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | пгт Емельяново, ул. Спортивная, д. 2 | 613,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1163759,31 | 1163759,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 1163759,31 | 1163759,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | итого по счету регионального оператора | 613,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1163759,31 | 1163759,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 1163759,31 | 1163759,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | всего по Емельяновскому муниципальному району | 613,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1163759,31 | 1163759,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 1163759,31 | 1163759,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| Ермаковский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | с. Ермаковское, ул. Курнатовского, д. 64 | 138,67 | средства собственников | минимальный размер взноса | 262959,92 | 262959,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 262959,92 | 262959,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | Итого по счету регионального оператора | 138,67 | средства собственников | минимальный размер взноса | 262959,92 | 262959,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 262959,92 | 262959,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | всего по Ермаковскому муниципальному району | 138,67 | средства собственников | минимальный размер взноса | 262959,92 | 262959,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 262959,92 | 262959,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| Иланский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Иланский, ул. Мещерякова, д. 3 | 485,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 921412,17 | 921412,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 921412,17 | 921412,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | итого по счету регионального оператора | 485,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 921412,17 | 921412,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 921412,17 | 921412,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | всего по Иланскому муниципальному району | 485,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 921412,17 | 921412,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 921412,17 | 921412,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| Кежемский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Кодинск, ул. Михайлова, д. 1 | 4183,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 999091,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999091,60 |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 999091,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999091,60 |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 238,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,84 |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 238,84 |  | Х |  | Х |
| 1.2 | г. Кодинск, ул. Михайлова, д. 3 | 3893,12 | средства собственников | минимальный размер взноса | 929832,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 929832,78 |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 929832,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 929832,78 |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 238,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,84 |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 238,84 |  | Х |  | Х |
|  | итого по счету регионального оператора | 8076,22 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1928924,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1928924,38 |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 1928924,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1928924,38 |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 238,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,84 |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 238,84 |  | Х |  | Х |
|  | всего по Кежемскому муниципальному району | 8076,22 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1928924,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1928924,38 |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 1928924,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1928924,38 |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 238,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,84 |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 238,84 |  | Х |  | Х |
| Курагинский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E7D3B919599BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FC88DFF7FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края  от 19.04.2016 N 186-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | пгт Большая Ирба, ул. Ленина, д. 14 | 4821,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1261462,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261462,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 247369,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247369,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 1508831,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1508831,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 312,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 261,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FC8EDDF5FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | с. Брагино, ул. Центральная, д. 158 | 363,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 690063,57 | 690063,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 157854,39 | 157854,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 847917,96 | 847917,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 2330,09 | 2330,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
|  | Итого по счету регионального оператора | 5184,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1951526,43 | 690063,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261462,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 247369,06 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247369,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 157854,39 | 157854,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 2356749,88 | 847917,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1508831,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 454,54 | 163,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  | X |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FC8EDAF2FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Курагинскому муниципальному району | 5184,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1951526,43 | 690063,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261462,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 247369,06 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247369,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 157854,39 | 157854,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 2356749,88 | 847917,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1508831,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 454,54 | 163,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  | X |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FC8FDFF4FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Манский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | с. Шалинское, ул. Ленина, д. 32 | 381,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 82562,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82562,70 |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 82562,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82562,70 |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 216,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,70 |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | 216,70 |  |  | Х |  | Х |
|  | итого по счету регионального оператора | 381,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 82562,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82562,70 |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 82562,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82562,70 |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 216,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,70 |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | 216,70 |  |  | Х |  | Х |
|  | итого по Манскому муниципальному району 2016 год | 381,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 82562,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82562,70 |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 82562,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82562,70 |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 216,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,70 |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | 216,70 |  |  | Х |  | Х |
| Нижнеингашский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E4D2BE135B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FC8EDEFEFB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края  от 01.10.2015 N 498-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | п. Тинской, ул. Молодежная, д. 10 | 683,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 148201,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148201,13 |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 148201,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148201,13 |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 216,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,70 |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | 216,70 |  |  | Х |  | Х |
|  | Итого по счету регионального оператора | 683,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 148201,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148201,13 |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 148201,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148201,13 |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 216,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,70 |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | Всего по Нижнеингашскому муниципальному району | 683,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 148201,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148201,13 |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 148201,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148201,13 |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 216,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,70 |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Дудинка, ул. 40 лет Победы, д. 3 | 4940,54 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5791795,04 | 5791795,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 5791795,04 | 5791795,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1172,30 | 1172,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1172,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | итого по счету регионального оператора | 4940,54 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5791795,04 | 5791795,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 5791795,04 | 5791795,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1172,30 | 1172,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1172,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | всего по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району | 4940,54 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5791795,04 | 5791795,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 5791795,04 | 5791795,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1172,30 | 1172,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1172,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| Шушенский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | пгт Шушенское, 2 мкр., д. 52А | 326,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 619710,84 | 619710,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 619710,84 | 619710,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 1.2 | пгт Шушенское, кв-л МКК, д. 2 | 525,47 | средства собственников | минимальный размер взноса | 996448,76 | 996448,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 996448,76 | 996448,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 1.3 | пгт Шушенское, ул. Дзержинского, д. 17 | 332,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 630330,12 | 630330,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 630330,12 | 630330,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | итого по счету регионального оператора | 1184,67 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2246489,72 | 2246489,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 2246489,72 | 2246489,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | всего по Шушенскому муниципальному району | 1184,67 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2246489,72 | 2246489,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 2246489,72 | 2246489,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| город Ачинск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E7D3B919599BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD8CDDF7FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края  от 19.04.2016 N 186-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Ачинск, мкр. 1-й, д. 30 | 3532,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4413228,02 | 4413228,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4413228,02 | 4413228,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.2 | г. Ачинск, мкр. 2-й, д. 2 | 3126,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 404243,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404243,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 404243,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404243,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 129,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 129,30 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.3 | г. Ачинск, ул. Дзержинского, д. 47 | 4347,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3141055,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3141055,26 | 3141055,26 | 676840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3141055,26 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3141055,26 | 3141055,26 | 676840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 722,58 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722,58 | 722,58 | 155,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0,00 | Х | 0 | 0 | Х | 722,58 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.4 | г. Ачинск, мкр. 1-й, д. 37 | 3814,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4764872,19 | 4764872,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4764872,19 | 4764872,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.5 | г. Ачинск, мкр. 4-й, д. 24 | 3862,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4825082,67 | 4825082,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4825082,67 | 4825082,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.6 | г. Ачинск, мкр 7-й, д. 13 | 10798,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 52957,56 |  |  | 52957,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 5242797,59 |  |  | 5242797,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 5295755,15 |  |  | 5295755,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 490,44 |  |  | 490,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FC8FDAF5FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | итого по счету регионального оператора | 29481,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 17548481,66 | 14003182,88 |  |  |  |  | 3141055,26 | 3141055,26 | 676840,00 |  |  |  |  |  |  | 404243,52 |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 52957,56 |  |  | 52957,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 5242797,59 | 0,00 |  | 5242797,59 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Всего | | 22844236,81 | 14003182,88 |  | 5295755,15 |  |  | 3141055,26 | 3141055,26 | 676840,00 |  |  |  |  |  |  | 404243,52 |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 774,87 | 474,99 |  | 179,63 |  |  | 106,54 | 106,54 | 22,96 |  |  |  |  |  |  | 13,71 |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | X | X |  | X | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X | X |  | X |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FC8FD7F2FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | всего по городу Ачинску | 29481,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 17548481,66 | 14003182,88 |  |  |  |  | 3141055,26 | 3141055,26 | 676840,00 |  |  |  |  |  |  | 404243,52 |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 52957,56 |  |  | 52957,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 5242797,59 | 0,00 |  | 5242797,59 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Всего | | 22844236,81 | 14003182,88 |  | 5295755,15 |  |  | 3141055,26 | 3141055,26 | 676840,00 |  |  |  |  |  |  | 404243,52 |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 774,87 | 474,99 |  | 179,63 |  |  | 106,54 | 106,54 | 22,96 |  |  |  |  |  |  | 13,71 |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | X | X |  | X | X |  | X | Х |  | X |  |  |  | X |  | X | X | X |  | X |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FC8CDAFFFB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| город Бородино | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Бородино, ул. 9 Мая, д. 48 | 631,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1197892,71 | 1197892,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 1197892,71 | 1197892,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 1.2 | г. Бородино, ул. 9 Мая, д. 44 | 624,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1184428,98 | 1184428,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 1184428,98 | 1184428,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | итого по счету регионального оператора | 1256,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2382321,69 | 2382321,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 2382321,69 | 2382321,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | всего по городу Бородино | 1256,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2382321,69 | 2382321,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 2382321,69 | 2382321,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| город Дивногорск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E7D3B919599BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FE8CDDFEFB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края  от 19.04.2016 N 186-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 161 | 2885,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3603884,30 | 3603884,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3603884,30 | 3603884,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.2 | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, д. 22 | 2900,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 17076,77 |  |  | 17076,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 1690599,52 |  |  | 1690599,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1707676,29 |  |  | 1707676,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 588,75 |  |  | 588,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FC8DDCF4FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по счету регионального оператора | 5785,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3603884,30 | 3603884,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 17076,77 |  |  | 17076,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 1690599,52 | 0,00 |  | 1690599,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 5311560,59 | 3603884,30 |  | 1707676,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 858,07 | 582,20 |  | 275,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | X | X |  | X | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X | X |  | X |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FC8DD9F1FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по городу Дивногорску | 5785,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3603884,30 | 3603884,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 17076,77 |  |  | 17076,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 1690599,52 | 0,00 |  | 1690599,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 5311560,59 | 3603884,30 |  | 1707676,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 858,07 | 582,20 |  | 275,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | X | X |  | X | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X | X |  | X |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FC8ADEF2FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| город Енисейск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 70 | 310,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1235516,60 | 1235516,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 1235516,60 | 1235516,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 3974,00 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 1.2 | г. Енисейск, ул. Лыткина, д. 27 | 301,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1198161,00 | 1198161,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 1198161,00 | 1198161,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 3974,00 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | итого по счету регионального оператора | 612,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2433677,60 | 2433677,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 2433677,60 | 2433677,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 3974,00 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | всего по городу Енисейску | 612,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2433677,60 | 2433677,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 2433677,60 | 2433677,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 3974,00 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| город Железногорск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E7D3B919599BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FE89D7F2FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края  от 19.04.2016 N 186-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 1 | 542,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 528449,81 | 0 | 0 | 0 | 528449,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 528449,81 | 0 | 0 | 0 | 528449,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 974,64 | 0 | 0 | 0 | 974,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 974,64 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.2 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2 | 541,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 527670,10 | 0 | 0 | 0 | 527670,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 527670,10 | 0 | 0 | 0 | 527670,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 974,64 | 0 | 0 | 0 | 974,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 974,64 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.3 | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53а | 2676,62 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5075674,51 | 5075674,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 5075674,51 | 5075674,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.4 | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 45 | 2555,37 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4845748,13 | 4845748,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4845748,13 | 4845748,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.5 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 18 | 1541,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2922387,93 | 2922387,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 2922387,93 | 2922387,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.6 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36 | 382,65 | средства собственников | минимальный размер взноса | 372946,00 | 0 | 0 | 0 | 372946,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 372946,00 | 0 | 0 | 0 | 372946,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 974,64 | 0 | 0 | 0 | 974,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 974,64 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.7 | г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 6 | 530,66 | средства собственников | минимальный размер взноса | 345608,24 | 0 | 0 | 0 | 345608,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 345608,24 | 0 | 0 | 0 | 345608,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 651,28 | 0 | 0 | 0 | 651,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 651,28 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.8 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66 | 533,39 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1011467,46 | 1011467,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1011467,46 | 1011467,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.9 | г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20 | 531,47 | средства собственников | минимальный размер взноса | 517991,92 | 0 | 0 | 0 | 517991,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 517991,92 | 0 | 0 | 0 | 517991,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 974,64 | 0 | 0 | 0 | 974,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 974,64 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.10 | г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19 | 532,28 | средства собственников | минимальный размер взноса | 518781,38 | 0 | 0 | 0 | 518781,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 518781,38 | 0 | 0 | 0 | 518781,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 974,64 | 0 | 0 | 0 | 974,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 974,64 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.11 | утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FC8AD9F2FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19б | 1914,03 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 17076,64 |  |  | 17076,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 1690585,84 |  |  | 1690585,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1707662,48 |  |  | 1707662,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 892,18 |  |  | 892,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FC8AD9F1FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по счету регионального оператора | 12281,17 | средства собственников | минимальный размер взноса | 16666725,48 | 13855278,03 |  |  | 2811447,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 17076,64 |  |  | 17076,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 1690585,84 | 0,00 |  | 1690585,84 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 18374387,96 | 13855278,03 |  | 1707662,48 | 2811447,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1496,14 | 1128,17 |  | 139,05 | 228,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X |  | Х |  | X |  | X | X | X |  | X |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FC8AD6FEFB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по городу Железногорску | 12281,17 | средства собственников | минимальный размер взноса | 16666725,48 | 13855278,03 |  |  | 2811447,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 17076,64 |  |  | 17076,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 1690585,84 | 0,00 |  | 1690585,84 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 18374387,96 | 13855278,03 |  | 1707662,48 | 2811447,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1496,14 | 1128,17 |  | 139,05 | 228,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | X | X |  | X | X |  | X | Х |  | X |  | Х |  | X |  | X | X | X |  | X |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FC8BDAF0FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| город Зеленогорск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E4D2BE135B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FE8FDDFEFB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края  от 01.10.2015 N 498-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 21 | 3495,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 628664,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628664,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 628664,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628664,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 179,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х | 179,86 | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 1.2 | ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 10б | 3498,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 452368,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452368,98 |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 452368,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452368,98 |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 129,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,30 |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | 129,30 |  |  | Х |  | Х |
| 1.3 | ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 4 | 2558,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3196151,95 | 3196151,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3196151,95 | 3196151,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 1.4 | ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 7 | 3489,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4358389,02 | 4358389,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4358389,02 | 4358389,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 1.5 | ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 13 | 3511,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 631614,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631614,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 631614,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631614,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 179,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х | 179,86 | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 1.6 | ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 23 | 3522,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 455407,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455407,53 |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 455407,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455407,53 |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 129,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,30 |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | 129,30 |  |  | Х |  | Х |
| 1.7 | ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 3 | 3480,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 625912,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625912,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 625912,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625912,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 179,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 179,86 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.8 | ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 11 | 3495,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 628736,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628736,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 628736,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628736,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 179,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х | 179,86 | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | Итого по счету регионального оператора | 27051,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 10977245,90 | 7554540,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514928,42 | 0 | 907776,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | | 10977245,90 | 7554540,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514928,42 | 0 | 907776,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 405,8 | 279,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,97 | 0 | 33,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
|  | Всего по городу Зеленогорску | 27051,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 10977245,90 | 7554540,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514928,42 | 0 | 907776,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | | 10977245,90 | 7554540,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514928,42 | 0 | 907776,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 405,8 | 279,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,97 | 0 | 33,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| город Канск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E4D4BD185A9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FC8EDEFFFB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края  от 30.10.2015 N 582-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Канск, ул. Восточная, д. 36 | 400,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 758899,26 | 758899,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 758899,26 | 758899,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.2 | г. Канск, ул. Рембаза ВЭС, д. 1 | 637,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1207943,10 | 1207943,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1207943,10 | 1207943,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.3 | г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 33а | 2035,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2542955,73 | 2542955,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 2542955,73 | 2542955,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.4 | г. Канск, ул. Эйдемана, д. 20 | 2857,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3569906,60 | 3569906,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3569906,60 | 3569906,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0 | Х | 0 | Х |
|  | Итого по счету регионального оператора | 5930,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 8079704,69 | 8079704,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевого бюджета | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | | 8079704,69 | 8079704,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1362,35 | 1362,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
|  | Всего по городу Канску | 5930,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 8079704,69 | 8079704,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевого бюджета | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | | 8079704,69 | 8079704,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1362,35 | 1362,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| город Красноярск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E7D3B919599BC0CD35985190CB67FF1702D2E092F88ADEF6FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края  от 19.04.2016 N 186-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Красноярск, пр. им. газеты "Красноярский рабочий", д. 24 | 3105,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3056458,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243899,93 | 2243899,93 | 350000,00 | 0 | 0 | 812558,96 | 250000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3056458,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243899,93 | 2243899,93 | 350000,00 | 0 | 0 | 812558,96 | 250000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 984,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722,58 | 722,58 | 112,71 | 0 | 0 | 261,66 | 80,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 722,58 | Х | Х | Х | Х | 261,66 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.2 | г. Красноярск, ул. Калинина, д. 35а | 2866,31 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3580537,13 | 3580537,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3580537,13 | 3580537,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.3 | г. Красноярск, ул. Калинина, д. 80в | 4172,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5212078,63 | 5212078,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 5212078,63 | 5212078,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.4 | г. Красноярск, ул. Чайковского, д. 1 | 2596,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2530165,44 | 0,00 | 0 | 0 | 2530165,44 | 50000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 2530165,44 | 0 | 0 | 0 | 2530165,44 | 50000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 974,64 | 0 | 0 | 0 | 974,64 | 19,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 974,64 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.5 | г. Красноярск, ул. Краснодарская, д. 13а | 6379,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 6278565,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4609410,08 | 4609410,08 | 700000,00 | 0 | 0 | 1669155,31 | 500000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 6278565,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4609410,08 | 4609410,08 | 700000,00 | 0 | 0 | 1669155,31 | 500000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 984,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722,58 | 722,58 | 109,73 | 0 | 0 | 261,66 | 78,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 722,58 | Х | Х | Х | Х | 261,66 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.6 | г. Красноярск, ул. им. Говорова, д. 36 | 3660,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 658323,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658323,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 204058,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204058,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 862381,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862381,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 235,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 179,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FC88DEF1FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | г. Красноярск, пер. Вузовский, д. 7 | 3209,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4009243,21 | 4009243,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4009243,21 | 4009243,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.8 | г. Красноярск, ул. Омская, д. 18 | 3137,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3088348,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267311,52 | 2267311,52 | 0 | 0 | 0 | 821036,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3088348,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267311,52 | 2267311,52 | 0 | 0 | 0 | 821036,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 984,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722,58 | 722,58 | 0 | 0 | 0 | 261,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 722,58 | Х | Х | Х | Х | 261,66 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.9 | г. Красноярск, пр. Свободный, д. 47 | 1657,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1567992,74 |  |  |  |  |  | 1151142,20 | 1151142,20 | 350000,00 |  |  | 416850,54 | 250000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 214181,76 |  |  |  |  |  | 157241,58 | 157241,58 |  |  |  | 56940,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1782174,50 |  |  |  |  |  | 1308383,78 | 1308383,78 | 350000,00 |  |  | 473790,72 | 250000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1074,96 |  |  |  |  |  | 789,18 | 789,18 | 219,70 |  |  | 285,78 | 156,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 984,24 |  |  |  |  |  | 722,58 | 722,58 |  |  |  | 261,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FC88DBFEFB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 11б | 2823,34 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3526859,86 | 3526859,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3526859,86 | 3526859,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.11 | г. Красноярск, пр. Свободный, д. 38 | 3125,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3903812,42 | 3903812,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3903812,42 | 3903812,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.12 | г. Красноярск, ул. Калинина, д. 3в | 1574,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1025179,85 | 0 | 0 | 0 | 1025179,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1025179,85 | 0 | 0 | 0 | 1025179,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 651,28 | 0 | 0 | 0 | 651,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 651,28 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.13 | г. Красноярск, ул. Кольцевая, д. 11 | 2598,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3245369,64 | 3245369,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3245369,64 | 3245369,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.14 | г. Красноярск, ул. Сурикова, д. 3 | 2733,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2690715,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975389,20 | 1975389,20 | 350000,00 | 0 | 0 | 715326,11 | 250000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 2690715,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975389,20 | 1975389,20 | 350000,00 | 0 | 0 | 715326,11 | 250000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 984,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722,58 | 722,58 | 128,03 | 0 | 0 | 261,66 | 91,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 722,58 | Х | Х | Х | Х | 261,66 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.15 | г. Красноярск, ул. Борьбы, д. 28 | 4790,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3119631,20 | 0 | 0 | 0 | 3119631,20 | 100000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3119631,20 | 0 | 0 | 0 | 3119631,20 | 100000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 651,28 | 0 | 0 | 0 | 651,28 | 20,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 651,28 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.16 | г. Красноярск, ул. Западная, д. 14 | 3554,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4439835,56 | 4439835,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4439835,56 | 4439835,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.17 | г. Красноярск, ул. Новая, д. 30 | 3571,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2326111,65 | 0,00 | 0 | 0 | 2326111,65 | 50000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 2326111,65 | 0,00 | 0 | 0 | 2326111,65 | 50000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 651,28 | 0,00 | 0 | 0 | 651,28 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0,00 | Х | 0 | 651,28 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.18 | г. Красноярск, пр. Мира, д. 37 | 3696,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3638341,59 |  |  |  |  |  | 2671089,23 | 2671089,23 | 350000,00 |  |  | 967252,36 | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 37739,65 |  |  |  |  |  | 27706,57 | 27706,57 |  |  |  | 10033,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3676081,24 |  |  |  |  |  | 2698795,80 | 2698795,80 | 350000,00 |  |  | 977285,44 | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 994,45 |  |  |  |  |  | 730,08 | 730,08 | 94,68 |  |  | 264,37 | 135,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 984,24 |  |  |  |  |  | 722,58 | 722,58 |  |  |  | 261,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.18 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FC88D6F2FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.19 | г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 16 | 3244,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4052839,59 | 4052839,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4052839,59 | 4052839,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.20 | г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 51 | 2074,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2591049,16 | 2591049,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 2591049,16 | 2591049,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.21 | г. Красноярск, пр. Мира, д. 89 | 950,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1187470,51 | 1187470,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1187470,51 | 1187470,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.22 | г. Красноярск, пр. им. газеты "Красноярский рабочий", д. 108а | 3171,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3961899,29 | 3961899,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3961899,29 | 3961899,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.23 | г. Красноярск, пр. им. газеты "Красноярский рабочий", д. 100 | 3187,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3981761,25 | 3981761,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3981761,25 | 3981761,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.24 | г. Красноярск, ул. Омская, д. 16 | 3200,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3149764,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312400,52 | 2312400,52 | 0,00 | 0 | 0 | 837364,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3149764,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312400,52 | 2312400,52 | 0 | 0 | 0 | 837364,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 984,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722,58 | 722,58 | 0 | 0 | 0 | 261,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 722,58 | Х | Х | Х | Х | 261,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.24 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FC89DBF0FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.25 | г. Красноярск, ул. Кольцевая, д. 30 | 3517,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4393865,73 | 4393865,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4393865,73 | 4393865,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.26 | г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 68 | 3237,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3186378,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339280,49 | 2339280,49 | 350000,00 | 0 | 0 | 847098,08 | 250000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3186378,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339280,49 | 2339280,49 | 350000,00 | 0 | 0 | 847098,08 | 250000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 984,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722,58 | 722,58 | 108,11 | 0 | 0 | 261,66 | 77,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 722,58 | Х | Х | Х | Х | 261,66 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.27 | г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 18 | 3156,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2055765,32 | 0 | 0 | 0 | 2055765,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 2055765,32 | 0 | 0 | 0 | 2055765,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 651,28 | 0 | 0 | 0 | 651,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 651,28 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.28 | г. Красноярск, ул. Робеспьера, д. 29 | 2963,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2916598,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2141221,31 | 2141221,31 | 350000,00 | 0 | 0 | 775377,08 | 250000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 2916598,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2141221,31 | 2141221,31 | 350000,00 | 0 | 0 | 775377,08 | 250000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 984,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722,58 | 722,58 | 118,11 | 0 | 0 | 261,66 | 84,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 722,58 | Х | Х | Х | Х | 261,66 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.29 | г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 104 | 3001,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3749288,85 | 3749288,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3749288,85 | 3749288,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.30 | г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 22 | 2610,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3260859,47 | 3260859,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3260859,47 | 3260859,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.31 | г. Красноярск, пр. Мира, д. 27 | 1577,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1027459,33 | 0,00 | 0 | 0 | 1027459,33 | 50000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1027459,33 | 0 | 0 | 0 | 1027459,33 | 50000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 651,28 | 0 | 0 | 0 | 651,28 | 31,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 651,28 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.32 | г. Красноярск, ул. им. Академика Вавилова, д. 48 | 5568,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5480248,32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4023325,44 | 4023325,44 | 0 | 0 | 0 | 1456922,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 5480248,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4023325,44 | 4023325,44 | 0 | 0 | 0 | 1456922,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 984,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722,58 | 722,58 | 0 | 0 | 0 | 261,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0,00 | Х | 0 | 0 | Х | 722,58 | Х | Х | Х | Х | 261,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.32 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FC86DEF5FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.33 | г. Красноярск, ул. Корнетова Дружинника, д. 8 | 2685,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3354922,73 | 3354922,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3354922,73 | 3354922,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.34 | г. Красноярск, ул. им. Академика Вавилова, д. 86 | 3543,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4426344,41 | 4426344,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4426344,41 | 4426344,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.35 | г. Красноярск, пр. им. газеты "Красноярский рабочий", д. 105 | 3334,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4165015,96 | 4165015,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4165015,96 | 4165015,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.36 | г. Красноярск, проезд Центральный, д. 1 | 1604,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1578917,81 |  |  |  |  |  | 1159162,84 | 1159162,84 |  |  |  | 419754,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 171452,15 |  |  |  |  |  | 125871,63 | 125871,63 |  |  |  | 45580,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1750369,96 |  |  |  |  |  | 1285034,47 | 1285034,47 |  |  |  | 465335,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1091,12 |  |  |  |  |  | 801,04 | 801,04 |  |  |  | 290,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  |  |  |  |  | 722,58 | 722,58 |  |  |  | 261,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.36 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FC86D8F1FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.37 | г. Красноярск, проезд Центральный, д. 3 | 1597,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1572028,13 |  |  |  |  |  | 1154104,78 | 1154104,78 |  |  |  | 417923,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 135911,21 |  |  |  |  |  | 99779,24 | 99779,24 |  |  |  | 36131,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1707939,34 |  |  |  |  |  | 1253884,02 | 1253884,02 |  |  |  | 454055,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1069,33 |  |  |  |  |  | 785,05 | 785,05 |  |  |  | 284,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  |  |  |  |  | 722,58 | 722,58 |  |  |  | 261,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.37 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FC87DDF5FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.38 | г. Красноярск, ул. 52 Квартал, д. 8 | 3004,18 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3752761,57 | 3752761,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3752761,57 | 3752761,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.39 | г. Красноярск, ул. 52 Квартал, д. 9 | 1619,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2022422,42 | 2022422,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 2022422,42 | 2022422,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.40 | г. Красноярск, ул. Юности, д. 27 | 3153,81 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3104105,95 |  |  |  |  |  | 2278880,03 | 2278880,03 |  |  |  | 825225,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3104105,95 |  |  |  |  |  | 2278880,03 | 2278880,03 |  |  |  | 825225,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 984,24 |  |  |  |  |  | 722,58 | 722,58 |  |  |  | 261,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  |  | Х | 722,58 | Х | Х | Х | Х | 261,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.40 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FC87D9FFFB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.41 | г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 4 | 3206,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2088133,94 | 0 | 0 | 0 | 2088133,94 | 50000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 2088133,94 | 0 | 0 | 0 | 2088133,94 | 50000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 651,28 | 0 | 0 | 0 | 651,28 | 15,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 651,28 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.42 | г. Красноярск, ул. Высотная, д. 7 | 2371,55 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2334174,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713634,60 | 1713634,60 | 350000,00 | 0 | 0 | 620539,77 | 250000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 2334174,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713634,60 | 1713634,60 | 350000,00 | 0 | 0 | 620539,77 | 250000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 984,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722,58 | 722,58 | 147,58 | 0 | 0 | 261,66 | 105,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 722,58 | Х | Х | Х | Х | 261,66 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.43 | г. Красноярск, ул. Высотная, д. 5 | 2313,24 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2276783,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671500,96 | 1671500,96 | 350000,00 | 0 | 0 | 605282,38 | 250000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 2276783,34 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671500,96 | 1671500,96 | 350000,00 | 0 | 0 | 605282,38 | 250000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 984,24 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722,58 | 722,58 | 151,30 | 0 | 0 | 261,66 | 108,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0,00 | Х | 0 | 0 | Х | 722,58 | Х | Х | Х | Х | 261,66 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.44 | г. Красноярск, ул. им. Академика Вавилова, д. 47 | 3142,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3926047,82 | 3926047,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3926047,82 | 3926047,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.45 | г. Красноярск, пр. им. газеты "Красноярский рабочий", д. 109 | 2564,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1669881,92 | 0 | 0 | 0 | 1669881,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1669881,92 | 0 | 0 | 0 | 1669881,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 651,28 | 0 | 0 | 0 | 651,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 0 | 651,28 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.46 | г. Красноярск, ул. Западная, д. 13 | 3533,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4413352,94 | 4413352,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4413352,94 | 4413352,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
| 1.47 | г. Красноярск, ул. им. Шевченко, д. 24 | 5660,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 15552,78 |  |  | 15552,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 241324,72 |  |  | 241324,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 1298400,13 |  |  | 1298400,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1555277,63 |  |  | 1555277,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 274,75 |  |  | 274,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.47 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD8EDFF1FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.48 | г. Красноярск, ул. им. Академика Вавилова, д. 13 | 9269,10 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 74786,88 |  |  | 74786,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1160430,76 |  |  | 1160430,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 6243469,82 |  |  | 6243469,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 7478687,46 |  |  | 7478687,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 806,84 |  |  | 806,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.48 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD8EDCFEFB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.49 | г. Красноярск, ул. Щорса, д. 69 | 18420,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 166335,30 |  |  | 166335,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2580942,13 |  |  | 2580942,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 13886252,26 |  |  | 13886252,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 16633529,69 |  |  | 16633529,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 903,00 |  |  | 903,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.49 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD8ED8F5FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | г. Красноярск, ул. Юности, д. 4 | 7854,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 67718,03 |  |  | 67718,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1050746,88 |  |  | 1050746,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 5653337,24 |  |  | 5653337,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 6771802,15 |  |  | 6771802,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 862,19 |  |  | 862,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.50 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD8FDFF2FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.51 | г. Красноярск, пр. Металлургов, д. 32 | 6232,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 67717,82 |  |  | 67717,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1050743,63 |  |  | 1050743,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 5653319,76 |  |  | 5653319,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 6771781,21 |  |  | 6771781,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1086,46 |  |  | 1086,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.51 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD8FDCFFFB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.52 | г. Красноярск, ул. им. Шевченко, д. 82 | 10197,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 33359,53 |  |  | 33359,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 517623,20 |  |  | 517623,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 2784970,01 |  |  | 2784970,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3335952,74 |  |  | 3335952,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 327,12 |  |  | 327,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.52 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD8FD8F6FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.53 | г. Красноярск, пр. Металлургов, д. 18 | 16205,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 149705,77 |  |  | 149705,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2322909,98 |  |  | 2322909,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 12497960,96 |  |  | 12497960,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 14970576,71 |  |  | 14970576,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 923,81 |  |  | 923,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.53 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD8CDFF3FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.54 | г. Красноярск, пр. Металлургов, д. 10 | 8358,10 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 76857,09 |  |  | 76857,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1192553,04 |  |  | 1192553,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 6416297,43 |  |  | 6416297,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 7685707,56 |  |  | 7685707,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 919,55 |  |  | 919,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.54 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD8CDCF0FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.55 | г. Красноярск, пр. Металлургов, д. 6а | 7053,10 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 67717,83 |  |  | 67717,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1050743,72 |  |  | 1050743,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 5653320,23 |  |  | 5653320,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 6771781,78 |  |  | 6771781,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 960,11 |  |  | 960,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.55 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD8CD8F7FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.56 | г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 57 | 5779,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 35293,64 |  |  | 35293,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 547633,80 |  |  | 547633,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 2946436,13 |  |  | 2946436,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3529363,57 |  |  | 3529363,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 610,65 |  |  | 610,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.56 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD8DDFF4FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.57 | г. Красноярск, ул. Республики, д. 46 | 7118,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 67717,89 |  |  | 67717,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1050744,75 |  |  | 1050744,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 5653325,80 |  |  | 5653325,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 6771788,44 |  |  | 6771788,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 951,25 |  |  | 951,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.57 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD8DDCF1FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.58 | г. Красноярск, ул. Воронова, д. 12 | 14557,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 112454,47 |  |  | 112454,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1744899,96 |  |  | 1744899,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 9388091,54 |  |  | 9388091,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 11245445,97 |  |  | 11245445,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 772,46 |  |  | 772,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.58 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD8DD9FEFB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.59 | г. Красноярск, ул. Львовская, д. 33 | 5721,26 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 46054,56 |  |  | 46054,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 714605,50 |  |  | 714605,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 3844794,58 |  |  | 3844794,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4605454,64 |  |  | 4605454,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 804,97 |  |  | 804,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.59 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD8ADFF5FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.60 | г. Красноярск, ул. им. Шевченко, д. 86 | 10180,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 28999,90 |  |  | 28999,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 449976,92 |  |  | 449976,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 2421012,42 |  |  | 2421012,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 2899989,24 |  |  | 2899989,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 284,85 |  |  | 284,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.60 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD8ADCF2FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.61 | г. Красноярск, ул. Краснодарская, д. 5 | 14497,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 71879,82 |  |  | 71879,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1115323,29 |  |  | 1115323,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 6000777,88 |  |  | 6000777,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 7187980,99 |  |  | 7187980,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 495,81 |  |  | 495,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.61 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD8AD9FFFB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.62 | г. Красноярск, ул. Ферганская, д. 7 | 2425,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 14375,98 |  |  | 14375,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 223064,67 |  |  | 223064,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 1200155,62 |  |  | 1200155,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1437596,27 |  |  | 1437596,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 592,60 |  |  | 592,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.62 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD8BDFF6FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.63 | г. Красноярск, пр. им. газеты "Красноярский Рабочий", д. 161 | 2216,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 16181,75 |  |  | 16181,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 251083,89 |  |  | 251083,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 1350907,55 |  |  | 1350907,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1618173,19 |  |  | 1618173,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 730,06 |  |  | 730,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.63 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD8BDCF3FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.64 | г. Красноярск, пр. им. газеты "Красноярский Рабочий", д. 127а | 10611,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 61763,59 |  |  | 61763,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 958354,74 |  |  | 958354,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 5156239,43 |  |  | 5156239,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 6176357,76 |  |  | 6176357,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 582,03 |  |  | 582,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.64 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD8BD9F0FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.65 | г. Красноярск, ул. Судостроительная, д. 113 | 17500,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 154564,39 |  |  | 154564,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2626462,87 |  |  | 2626462,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 12675410,74 |  |  | 12675410,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 15456438,00 |  |  | 15456438,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 883,20 |  |  | 883,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD88DFF7FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.66 | г. Красноярск, ул. Ферганская, д. 8 | 4841,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 34297,90 |  |  | 34297,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 582683,48 |  |  | 582683,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 2812807,82 |  |  | 2812807,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3429789,20 |  |  | 3429789,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 708,49 |  |  | 708,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD88DCF4FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.67 | г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 15 | 3500,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 17381,67 |  |  | 17381,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 88537,76 |  |  | 88537,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 1632246,92 |  |  | 1632246,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1738166,35 |  |  | 1738166,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 496,62 |  |  | 496,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD88D9F1FB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | итого по счету регионального оператора | 326495,49 | средства собственников | минимальный размер взноса | 143577712,29 | 81157638,15 |  |  | 15842328,65 | 300000,00 | 33711753,13 | 33711753,13 | 3500000,00 |  |  | 12207668,79 | 2750000,00 | 658323,57 | 100000,00 |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 1380716,59 |  |  | 1380716,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 21521389,69 | 0,00 |  | 21521389,69 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 115932877,33 | 0,00 |  | 115169534,27 | 0,00 |  | 410599,02 | 410599,02 |  |  |  | 148685,75 |  | 204058,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 282412695,90 | 81157638,15 |  | 138071640,55 | 15842328,65 | 300000,00 | 34122352,15 | 34122352,15 | 3500000,00 |  |  | 12356354,54 | 2750000,00 | 862381,86 | 100000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 864,98 | 248,57 |  | 422,89 | 48,52 | 0,92 | 104,51 | 104,51 | 10,72 |  |  | 37,85 | 8,42 | 2,64 | 0,31 |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | X | X |  | X | X |  | X | Х |  | X |  | Х |  | X |  | X | X | X |  | X |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD88D6FEFB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 58 | 19054,27 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1720710,83 | 0 | 0 | 1720710,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | | 1720710,83 | 0 | 0 | 1720710,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 90,31 | 0 | 0 | 90,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 1593,66 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
|  | Итого по специальному счету регионального оператора | 19054,27 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1720710,83 | 0 | 0 | 1720710,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | | 1720710,83 | 0 | 0 | 1720710,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 90,31 | 0 | 0 | 90,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 0 | Х | 1593,66 | 0 | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х |
|  | всего по городу Красноярску | 345576,76 | средства собственников | минимальный размер взноса | 146679139,71 | 81157638,15 |  | 1720710,83 | 15842328,65 | 300000,00 | 33711753,13 | 33711753,13 | 3500000,00 |  |  | 12207668,79 | 2750000,00 | 658323,57 | 100000,00 |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 1380716,59 |  |  | 1380716,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 21521389,69 | 0,00 |  | 21521389,69 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 115932877,33 | 0,00 |  | 115169534,27 | 0,00 |  | 410599,02 | 410599,02 |  |  |  | 148685,75 |  | 204058,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 284133406,73 | 81157638,15 |  | 139792351,38 | 15842328,65 | 300000,00 | 34122352,15 | 34122352,15 | 3500000,00 |  |  | 12356354,54 | 2750000,00 | 862381,86 | 100000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 847,83 | 242,17 |  | 417,13 | 47,27 | 0,92 | 104,51 | 98,74 | 10,72 |  |  | 35,76 | 7,96 | 2,57 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | X | X |  | X | X |  | X | Х |  | X |  | Х |  | X |  | X | X | X |  | X |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD89D7FFFB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| город Лесосибирск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Лесосибирск, ул. Садовая, д. 8 | 604,56 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2402521,44 | 2402521,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 2402521,44 | 2402521,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 3974,00 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 1.2 | г. Лесосибирск, ул. Южная, д. 19 | 643,83 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2558580,42 | 2558580,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 2558580,42 | 2558580,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 3974,00 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 1.3 | г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 11 | 693,22 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2754856,28 | 2754856,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 2754856,28 | 2754856,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 3974,00 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 1.4 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 26 | 676,06 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2686662,44 | 2686662,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 2686662,44 | 2686662,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 3974,00 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 1.5 | пос. Стрелка, ул. Первомайская, д. 23 | 377,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1499787,60 | 1499787,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 1499787,60 | 1499787,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 3974,00 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | итого по счету регионального оператора | 2995,07 | средства собственников | минимальный размер взноса | 11902408,18 | 11902408,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 11902408,18 | 11902408,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 3974,00 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | всего по городу Лесосибирску | 2995,07 | средства собственников | минимальный размер взноса | 11902408,18 | 11902408,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 11902408,18 | 11902408,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 3974,00 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| город Минусинск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Минусинск, пер. Колхозный, д. 6 | 275,8 | средства собственников | минимальный размер взноса | 522999,54 | 522999,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 522999,54 | 522999,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 1.2 | г. Минусинск, ул. Корнева, д. 14 А | 483,96 | средства собственников | минимальный размер взноса | 917733,35 | 917733,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 917733,35 | 917733,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 1.3 | г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 23 Б | 265,67 | средства собственников | минимальный размер взноса | 503790,02 | 503790,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 503790,02 | 503790,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 1.4 | г. Минусинск, пер. Колхозный, д. 2 | 277,25 | средства собственников | минимальный размер взноса | 525749,18 | 525749,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 525749,18 | 525749,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 1.5 | г. Минусинск, ул. Н. Крупской, д. 111 | 389,1 | средства собственников | минимальный размер взноса | 737850,33 | 737850,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 737850,33 | 737850,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1896,30 | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1896,30 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 1.6 | г. Минусинск, ул. Комарова, д. 7 | 4184,2 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5226818,96 | 5226818,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 5226818,96 | 5226818,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | итого по счету регионального оператора | 5875,98 | средства собственников | минимальный размер взноса | 8434941,38 | 8434941,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 8434941,38 | 8434941,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1435,50 | 1435,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | всего по городу Минусинску | 5875,98 | средства собственников | минимальный размер взноса | 8434941,38 | 8434941,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 8434941,38 | 8434941,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1435,50 | 1435,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| город Назарово | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Назарово, ул. Арбузова, д. 75 В | 2768,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2000607,25 |  |  |  |  |  | 2000607,25 | 2000607,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 2000607,25 |  |  |  |  |  | 2000607,25 | 2000607,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 722,58 |  |  |  |  |  | 722,58 | 722,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  |  | Х | 722,58 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 1.2 | г. Назарово, ул. Арбузова, д. 85 Б | 3935,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2843424,56 |  |  |  |  |  | 2843424,56 | 2843424,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 2843424,56 |  |  |  |  |  | 2843424,56 | 2843424,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 722,58 |  |  |  |  |  | 722,58 | 722,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  |  | Х | 722,58 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | итого по счету регионального оператора | 6703,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4844031,81 |  |  |  |  |  | 4844031,81 | 4844031,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 4844031,81 |  |  |  |  |  | 4844031,81 | 4844031,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 722,58 |  |  |  |  |  | 722,58 | 722,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  |  | Х | 722,58 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальном счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=03904F6684FA7494789EFA987168F0E00ABC064A21E8D4BF185B9BC0CD35985190CB67FF1702D2E092FD86D8FEFB3EFEDC6602D2FEFB011E50880A70s6nBD) Правительства Красноярского края  от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | г. Назарово, ул. Арбузова, д. 89 | 13348,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 297719,00 |  |  |  |  |  | 297719,00 |  | 297719,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 297719,00 |  |  |  |  |  | 297719,00 |  | 297719,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 22,30 |  |  |  |  |  | 22,30 |  | 22,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 722,58 |  |  |  |  |  | 722,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | г. Назарово, ул. Арбузова, д. 125а | 5712,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 152435,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152435,00 |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 152435,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152435,00 |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 26,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,26 |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 722,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,3 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | г. Назарово, ул. К.Маркса, д. 54 | 3127,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 143843,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143843,00 |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Всего | | 143843,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143843,00 |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 45,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,99 |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 722,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по специальному счету регионального оператора | 22188,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 593997,00 |  |  |  |  |  | 297719,00 | 297719,00 | 297719,00 |  |  |  |  |  |  | 296278,00 |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Всего | | 593997,00 |  |  |  |  |  | 297719,00 | 297719,00 | 297719,00 |  |  |  |  |  |  | 296278,00 |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 26,77 |  |  |  |  |  | 13,42 | 13,42 | 13,42 |  |  |  |  |  |  | 13,35 |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по городу Назарово | 28892,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5438028,81 |  |  |  |  |  | 5141750,81 | 5141750,81 | 930919,00 |  |  |  |  |  |  | 296278,00 |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Всего | | 5438028,81 |  |  |  |  |  | 5141750,81 | 5141750,81 | 930919,00 |  |  |  |  |  |  | 296278,00 |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 188,22 |  |  |  |  |  | 177,96 | 177,96 | 32,22 |  |  |  |  |  |  | 10,26 |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X |  |  |  | X |  | X | X | X |  | X |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=74A94450534A7F88005F1C6F848C3C6A21F76FBD738161FEAEA6DE1DF0D6C4B47EEE9057FCE989DCE1AF67EA0BD9589FD06A919C194144FC5780AEDEt0n1D) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| город Норильск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=74A94450534A7F88005F1C6F848C3C6A21F76FBD738D67FFA5A6DE1DF0D6C4B47EEE9057FCE989DCE1AA61E008D9589FD06A919C194144FC5780AEDEt0n1D) Правительства Красноярского края  от 01.10.2015 N 498-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Норильск, ул. Хантайская, д. 11 | 3505,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5815425,90 | 5815425,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 5815425,90 | 5815425,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1659,18 | 1659,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1659,18 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 1.2 | г. Норильск, ул. Павлова, д. 3 | 4827,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 8010189,20 | 8010189,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 8010189,20 | 8010189,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1659,18 | 1659,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1659,18 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 1.3 - 1.4. утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=74A94450534A7F88005F1C6F848C3C6A21F76FBD738161FEAEA6DE1DF0D6C4B47EEE9057FCE989DCE1AF67E10DD9589FD06A919C194144FC5780AEDEt0n1D) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 22 | 5956,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 9882076,08 | 9882076,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 9882076,08 | 9882076,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1659,18 | 1659,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1659,18 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 1.6 | г. Норильск, ул. Строительная, д. 14 | 2430,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4031807,40 | 4031807,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4031807,40 | 4031807,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1659,18 | 1659,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1659,18 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | Итого по счету регионального оператора | 16718,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 27739498,58 | 27739498,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 27739498,58 | 27739498,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1659,18 | 1659,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | X | X |  | X | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X | X |  | X |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=74A94450534A7F88005F1C6F848C3C6A21F76FBD738161FEAEA6DE1DF0D6C4B47EEE9057FCE989DCE1AF67E10FD9589FD06A919C194144FC5780AEDEt0n1D) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по городу Норильску | 16718,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 27739498,58 | 27739498,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 27739498,58 | 27739498,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1659,18 | 1659,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | X | X |  | X | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X | X |  | X |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=74A94450534A7F88005F1C6F848C3C6A21F76FBD738161FEAEA6DE1DF0D6C4B47EEE9057FCE989DCE1AF66EB08D9589FD06A919C194144FC5780AEDEt0n1D) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| город Сосновоборск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=74A94450534A7F88005F1C6F848C3C6A21F76FBD738161FEAEA6DE1DF0D6C4B47EEE9057FCE989DCE1AF66EF09D9589FD06A919C194144FC5780AEDEt0n1D) Правительства Красноярского края  от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Сосновоборск, ул. Новоселов, д. 4 | 3278,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3226338,72 |  |  |  |  |  | 2368617,24 | 2368617,24 |  |  |  | 857721,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3226338,72 |  |  |  |  |  | 2368617,24 | 2368617,24 |  |  |  | 857721,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 984,24 |  |  |  |  |  | 722,58 | 722,58 |  |  |  | 261,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  |  | Х | 722,58 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 1.2 | г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, д. 19 | 5671,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 50284,89 |  |  | 50284,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 4978202,75 |  |  | 4978202,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 5028487,64 |  |  | 5028487,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 886,70 |  |  | 886,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1593,66 |  |  | 1593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 8949,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3226338,72 |  |  |  |  |  | 2368617,24 | 2368617,24 |  |  |  | 857721,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 50284,89 |  |  | 50284,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 4978202,75 |  |  | 4978202,75 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 8254826,36 |  |  | 5028487,64 |  |  | 2368617,24 | 2368617,24 |  |  |  | 857721,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 919,14 |  |  | 559,90 |  |  | 264,68 | 264,68 |  |  |  | 95,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | X | X |  | X | X |  | X | Х |  | X |  | Х |  | X |  | X | X | X |  | X |  |
|  | Всего по городу Сосновоборску | 8949,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3226338,72 |  |  |  |  |  | 2368617,24 | 2368617,24 |  |  |  | 857721,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 50284,89 |  |  | 50284,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 4978202,75 |  |  | 4978202,75 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 8254826,36 |  |  | 5028487,64 |  |  | 2368617,24 | 2368617,24 |  |  |  | 857721,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 919,14 |  |  | 559,90 |  |  | 264,68 | 264,68 |  |  |  | 95,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | X | X |  | X | X |  | X | Х |  | X |  | Х |  | X |  | X | X | X |  | X |  |
| город Шарыпово | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 53 | 3820,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2488084,98 |  |  |  | 2488084,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 2488084,98 |  |  |  | 2488084,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 651,28 |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  | 651,28 | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
| 1.2 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д 27 | 2748,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3432746,64 | 3432746,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 3432746,64 | 3432746,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1249,18 | 1249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х | 1249,18 | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | итого по счету регионального оператора | 6568,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5920831,62 | 3432746,64 |  |  | 2488084,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 5920831,62 | 3432746,64 |  |  | 2488084,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 901,43 | 522,62 |  |  | 378,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | всего по городу Шарыпово | 6568,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5920831,62 | 3432746,64 |  |  | 2488084,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | 5920831,62 | 3432746,64 |  |  | 2488084,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 901,43 | 522,62 |  |  | 378,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | итого по Красноярскому краю по счету регионального оператора | 478792,61 | средства собственников | минимальный размер взноса | 282539530,89 | 196360399,01 |  |  | 21141861,08 | 300000,00 | 44065457,44 | 44065457,44 | 4176840,00 |  |  | 14326853,13 | 2750000,00 | 3173251,99 | 100000,00 | 1542783,86 | 1928924,38 |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 1518112,45 |  |  | 1518112,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 21521389,69 | 0,00 |  | 21521389,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 129782432,09 | 0,00 |  | 128771719,97 | 0,00 | 0,00 | 410599,02 | 410599,02 | 0,00 |  |  | 396054,81 | 0,00 | 204058,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| местного бюджета | 316454,26 | 316454,26 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего | | 435677919,38 | 196676853,27 |  | 151811222,11 | 21141861,08 | 300000,00 | 44476056,46 | 44476056,46 | 4176840,00 |  |  | 14722907,94 | 2750000,00 | 3377310,28 | 100000,00 | 1542783,86 | 1928924,38 |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 909,95 | 410,78 |  | 317,07 | 44,16 | 0,63 | 92,89 | 92,89 | 8,72 |  |  | 30,75 | 5,74 | 7,05 | 0,21 | 3,22 | 4,03 |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | X | X |  | X | X |  | X | Х |  | X |  | Х |  | X |  | X | X | X |  | X |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=74A94450534A7F88005F1C6F848C3C6A21F76FBD738161FEAEA6DE1DF0D6C4B47EEE9057FCE989DCE1AF64EF08D9589FD06A919C194144FC5780AEDEt0n1D) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Красноярскому краю по специальным счетам на 2015 год | 41242,87 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2314707,83 |  |  | 1720710,83 |  |  | 297719,00 | 297719,00 | 297719,00 |  |  |  |  |  |  | 296278,00 |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Всего | | 2314707,83 |  |  | 1720710,83 |  |  | 297719,00 | 297719,00 | 297719,00 |  |  |  |  |  |  | 296278,00 |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 56,12 |  |  | 41,72 |  |  | 7,22 | 7,22 | 7,22 |  |  |  |  |  |  | 7,18 |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | X | X |  | X | X |  | X | Х |  | X |  | Х |  | X |  | X | X | X |  | X |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=74A94450534A7F88005F1C6F848C3C6A21F76FBD738161FEAEA6DE1DF0D6C4B47EEE9057FCE989DCE1AF62E80ED9589FD06A919C194144FC5780AEDEt0n1D) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | всего по Красноярскому краю | 520035,48 | средства собственников | минимальный размер взноса | 284854238,72 | 196360399,01 |  | 1720710,83 | 21141861,08 | 300000,00 | 44363176,44 | 44363176,44 | 4474559,00 |  |  | 14326853,13 | 2750000,00 | 3173251,99 | 100000,00 | 1839061,86 | 1928924,38 |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | 1518112,45 |  |  | 1518112,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 21521389,69 | 0,00 |  | 21521389,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 129782432,09 | 0,00 |  | 128771719,97 | 0,00 | 0,00 | 410599,02 | 410599,02 | 0,00 |  |  | 396054,81 | 0,00 | 204058,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| местного бюджета | 316454,26 | 316454,26 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего | | 437992627,21 | 196676853,27 |  | 153531932,94 | 21141861,08 | 300000,00 | 44773775,46 | 44773775,46 | 4474559,00 |  |  | 14722907,94 | 2750000,00 | 3377310,28 | 100000,00 | 1839061,86 | 1928924,38 |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 842,24 | 378,20 |  | 295,23 | 40,65 | 0,58 | 86,10 | 86,10 | 8,60 |  |  | 28,31 | 5,29 | 6,49 | 0,19 | 3,54 | 3,71 |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | X | X |  | X | X |  | X | Х |  | X |  | Х |  | X |  | X | X | X |  | X |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=74A94450534A7F88005F1C6F848C3C6A21F76FBD738161FEAEA6DE1DF0D6C4B47EEE9057FCE989DCE1AF62EF0FD9589FD06A919C194144FC5780AEDEt0n1D) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Форма N 2

Раздел N 2. ОБЪЕМ РАБОТ И (ИЛИ) УСЛУГ ПО КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт крыши | ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем: | | | | | | | | | | | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | в том числе утепление фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
| электроснабжения | | теплоснабжения | | газоснабжения | | горячего водоснабжения | | холодного водоснабжения | | водоотведения |
| ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |
| кв. м | ед. | пог. м | ед./ед. | пог. м | ед./ед. | пог. м | ед./ед. | пог. м | ед./ед. | пог. м | ед./ед. | пог. м | кв. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Ачинский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | п. Горный,  ул. Северная, д. 2 | 342,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 342,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Ачинскому муниципальному району | 342,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емельяновский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | пгт Емельяново,  ул. Спортивная, д. 2 | 375,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 375,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Емельяновскому муниципальному району | 375,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ермаковский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | с. Ермаковское,  ул. Курнатовского, д. 64 | 175,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 175,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Ермаковскому муниципальному району | 175,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иланский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Иланский,  ул. Мещерякова, д. 3 | 404,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 404,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Иланскому муниципальному району | 404,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кежемский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Кодинск,  ул. Михайлова, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1114,60 |  |  |  |
| 1.2 | г. Кодинск,  ул. Михайлова, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1114,60 |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2229,20 |  |  |  |
|  | Всего по Кежемскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2229,20 |  |  |  |
| Курагинский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | пгт Большая Ирба,  ул. Ленина, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | с. Брагино,  ул. Центральная, д. 158 | 182,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 182,00 |  |  |  |  |  |  |  | 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Курагинскому муниципальному району | 182,00 |  |  |  |  |  |  |  | 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Манский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | с. Шалинское,  ул. Ленина, д. 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |
|  | Всего по Манскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |
| Нижнеингашский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=74A94450534A7F88005F1C6F848C3C6A21F76FBD738D67FFA5A6DE1DF0D6C4B47EEE9057FCE989DCE1A563EF0BD9589FD06A919C194144FC5780AEDEt0n1D) Правительства Красноярского края  от 01.10.2015 N 498-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | п. Тинской, ул. Молодежная, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,20 |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,20 |  |  |  |  |
|  | Всего по Нижнеингашскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,20 |  |  |  |  |
| Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Дудинка,  ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1164,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 1164,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району | 1164,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шушенский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | пгт Шушенское,  2-й мкр., д. 52а | 277,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | пгт Шушенское,  кв-л МКК, д. 2 | 496,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | пгт Шушенское,  ул. Дзержинского, 17 | 279,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 1054,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Шушенскому муниципальному району | 1054,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Ачинск | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Ачинск,  мкр. 1-й, д. 30 | 877,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Ачинск,  мкр. 1-й, д. 37 | 967,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Ачинск,  мкр. 2-й, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Ачинск,  мкр. 4-й, д. 24 | 970,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Ачинск,  ул. Дзержинского, д. 47 |  |  |  |  | 483,00 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Ачинск,  мкр. 7-й, д. 13 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 2814,80 | 3,00 |  |  | 483,00 | 1/1 |  |  |  |  |  |  | 104,00 |  |  |  |  |
|  | Всего по городу Ачинску | 2814,80 | 3,00 |  |  | 483,00 | 1/1 |  |  |  |  |  |  | 104,00 |  |  |  |  |
| город Бородино | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | г. Бородино,  ул. 9 Мая, д. 48 | 581,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | г. Бородино,  ул. 9 Мая, д. 44 | 581,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 1163,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по городу Бородино | 1163,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Дивногорск | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Дивногорск,  ул. Чкалова, д. 161 | 902,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Дивногорск,  ул. Гидростроителей, д. 22 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 902,60 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по городу Дивногорску | 902,60 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Енисейск | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Енисейск,  ул. Бабкина, д. 70 | 206,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Енисейск,  ул. Лыткина, д. 27 | 172,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 379,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по городу Енисейску | 379,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Железногорск | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=74A94450534A7F88005F1C6F848C3C6A21F76FBD738161FEAEA6DE1DF0D6C4B47EEE9057FCE989DCE1AF60E808D9589FD06A919C194144FC5780AEDEt0n1D) Правительства Красноярского края  от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 6 |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19 |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 1 |  |  | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2 |  |  | 170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36 |  |  | 122,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19б |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 45 | 887,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 18 | 763,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66 | 458,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20 |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53а | 1209,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 3318,00 | 1 | 772,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по городу Железногорску | 3318,00 | 1 | 772,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО город Зеленогорск | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=74A94450534A7F88005F1C6F848C3C6A21F76FBD738D67FFA5A6DE1DF0D6C4B47EEE9057FCE989DCE1A562E80AD9589FD06A919C194144FC5780AEDEt0n1D) Правительства Красноярского края  от 01.10.2015 N 498-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 10б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 4 | 768,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 7 | 1043,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,00 |  |  |  |  |
| 1.7 | ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 1811,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1019,50 |  | 506,00 |  |  |  |  |
|  | Всего по ЗАТО г. Зеленогорск | 1811,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1019,50 |  | 506,00 |  |  |  |  |
| город Канск | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Канск,  ул. Восточная, д. 36 | 326,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Канск,  ул. Рембаза ВЭС, д. 1 | 584,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Канск,  ул. 40 лет Октября, д. 33а | 870,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Канск,  ул. Эйдемана, д. 20 | 1136,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 2916,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по городу Канску | 2916,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Красноярск | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=74A94450534A7F88005F1C6F848C3C6A21F76FBD738E66F8AFA4DE1DF0D6C4B47EEE9057FCE989DCE0AE63E90ED9589FD06A919C194144FC5780AEDEt0n1D) Правительства Красноярского края  от 19.04.2016 N 186-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Красноярск, пр. им. газеты "Красноярский рабочий", д. 24 |  |  |  |  | 582,00 | 1/0 |  |  | 408,00 | 1/0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Красноярск, ул. Калинина, д. 35а | 1062,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Красноярск, ул. Калинина, д. 80в | 3983,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Красноярск, ул. Чайковского, д. 1 |  |  | 2120,90 | 1/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Красноярск, ул. Краснодарская, д. 13а |  |  |  |  | 609,00 | 2/0 |  |  | 482,00 | 2/0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Красноярск, ул. им. Говорова, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 785,00 | 1/0 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Красноярск, пер. Вузовский, д. 7 | 2345,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | г. Красноярск, ул. Омская, д. 18 |  |  |  |  | 588,90 |  |  |  | 412,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Красноярск, пр. Свободный, д. 47 |  |  |  |  | 589,30 | 1/0 |  |  | 390,60 | 1/0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 11б | 2412,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Красноярск, пр. Свободный, д. 38 | 2184,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Красноярск, ул. Калинина, д. 3в |  |  | 2095,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | г. Красноярск, ул. Кольцевая, д. 11 | 658,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Красноярск, ул. Сурикова, д. 3 |  |  |  |  | 615,80 | 1/0 |  |  | 459,20 | 1/0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | г. Красноярск, ул. Борьбы, д. 28 |  |  | 2090,40 | 2/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | г. Красноярск, ул. Западная, д. 14 | 1017,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | г. Красноярск, ул. Новая, д. 30 |  |  | 2038,00 | 1/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Красноярск, пр. Мира, д. 37 |  |  |  |  | 621,30 | 1/0 |  |  | 414,00 | 2/0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 16 | 951,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 51 | 662,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | г. Красноярск, пр. Мира, д. 89 | 503,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | г. Красноярск, пр. им. газеты "Красноярский рабочий", д. 108а | 1041,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | г. Красноярск, пр. им. газеты "Красноярский рабочий", д. 100 | 984,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | г. Красноярск, ул. Омская, д. 16 |  |  |  |  | 603,90 |  |  |  | 401,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | г. Красноярск, ул. Кольцевая, д. 30 | 878,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 68 |  |  |  |  | 612,50 | 1/0 |  |  | 412,00 | 1/0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 18 |  |  | 2055,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | г. Красноярск, ул. Робеспьера, д. 29 |  |  |  |  | 622,40 | 1/0 |  |  | 490,20 | 1/0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 104 | 870,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 22 | 870,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | г. Красноярск, пр. Мира, д. 27 |  |  | 2093,20 | 1/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | г. Красноярск, ул. им. Академика Вавилова, д. 48 |  |  |  |  | 661,00 |  |  |  | 502,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | г. Красноярск, ул. Корнетова Дружинника, д. 8 | 929,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | г. Красноярск, ул. им. Академика Вавилова, д. 86 | 1012,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | г. Красноярск, пр. им. газеты "Красноярский рабочий", д. 105 | 2444,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36 | г. Красноярск, проезд Центральный, д. 1 |  |  |  |  | 613,40 |  |  |  | 390,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 | г. Красноярск, проезд Центральный, д. 3 |  |  |  |  | 615,40 |  |  |  | 399,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | г. Красноярск, ул. 52 квартал, д. 8 | 1161,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.39 | г. Красноярск, ул. 52 квартал, д. 9 | 774,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | г. Красноярск, ул. Юности, д. 27 |  |  |  |  | 623,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41 | г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 4 |  |  | 2122,30 | 1/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.42 | г. Красноярск, ул. Высотная, д. 7 |  |  |  |  | 562,90 | 1/0 |  |  | 401,00 | 1/0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.43 | г. Красноярск, ул. Высотная, д. 5 |  |  |  |  | 622,50 | 1/0 |  |  | 486,00 | 1/0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.44 | г. Красноярск, ул. им. Академика Вавилова, д. 47 | 2482,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.45 | г. Красноярск, пр. им. газеты "Красноярский рабочий", д. 109 |  |  | 1817,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.46 | г. Красноярск, ул. Западная, д. 13 | 2416,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.47 | г. Красноярск, ул. им. Шевченко, д. 24 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.48 | г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 13 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.49 | г. Красноярск, ул. Щорса, д. 69 |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | г. Красноярск, ул. Юности, д. 4 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.51 | г. Красноярск, пр. Металлургов, д. 32 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.52 | г. Красноярск, ул. им. Шевченко, д. 82 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.53 | г. Красноярск, пр. Металлургов, д. 18 |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.54 | г. Красноярск, пр. Металлургов, д. 10 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.55 | г. Красноярск, пр. Металлургов, д. 6а |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.56 | г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 57 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.57 | г. Красноярск, ул. Республики, д. 46 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.58 | г. Красноярск, ул. им. С.М. Воронова, д. 12 |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.59 | г. Красноярск, ул. Львовская, д. 33 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | г. Красноярск, ул. им. Шевченко, д. 86 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.61 | г. Красноярск, ул. Краснодарская, д. 5 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.62 | г. Красноярск, ул. Ферганская, д. 7 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.63 | г. Красноярск, пр. им. газеты "Красноярский рабочий", д. 161 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.64 | г. Красноярск, пр. им. газеты "Красноярский рабочий", д. 127а |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.65 | г. Красноярск, ул. Судостроительная, д. 113 |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.66 | г. Красноярск, ул. Ферганская, д. 8 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.67 | г. Красноярск, ул. Эрнста Тельмана, д. 15 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 31648,16 | 85,00 | 16431,80 | 6/0 | 9143,80 | 10/0 |  |  | 6047,80 | 11/0 | 785,00 | 1/0 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 58 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по специальному счету регионального оператора |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по городу Красноярску | 31648,16 | 86,00 | 16431,80 | 6/0 | 9143,80 | 10/0 |  |  | 6047,80 | 11/0 | 785,00 | 1/0 |  |  |  |  |  |
| город Лесосибирск | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Лесосибирск,  ул. Садовая, д. 8 | 441,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Лесосибирск.  ул. Южная, д. 19 | 467,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Лесосибирск,  ул. Победы, д. 11 | 493,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Лесосибирск,  ул. Промышленная, д. 26 | 496,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | пос. Стрелка,  ул. Первомайская, д. 23 | 293,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 2193,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по городу Лесосибирску | 2193,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Минусинск | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Минусинск,  пер. Колхозный, д. 6 | 321,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Минусинск,  ул. Корнева, д. 14а | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Минусинск,  ул. Абаканская, д. 23б | 265,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Минусинск,  пер. Колхозный, д. 2 | 230,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Минусинск,  ул. Н.Крупской, д. 111 | 423,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Минусинск,  ул. Комарова, д. 7 | 1424,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 3114,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по городу Минусинску | 3114,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Назарово | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Назарово, ул. Арбузова, д. 75в |  |  |  |  | 300,00 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Назарово, ул. Арбузова, д. 85б |  |  |  |  | 496,00 | 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора |  |  |  |  | 796,00 | 2/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальном счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=74A94450534A7F88005F1C6F848C3C6A21F76FBD738161FEAEA6DE1DF0D6C4B47EEE9057FCE989DCE1AF60EC05D9589FD06A919C194144FC5780AEDEt0n1D) Правительства Красноярского края  от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | г. Назарово, ул. Арбузова, д. 89 |  |  |  |  |  | 0/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | г. Назарово, ул. Арбузова, д. 125а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |
| 2.3 | г. Назарово, ул. К.Маркса, д. 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,00 |  |  |  |  |
|  | Итого по специальному счету регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,00 |  |  |  |  |
|  | Всего по городу Назарово |  |  |  |  | 796,00 | 2/11 |  |  |  |  |  |  | 196,00 |  |  |  |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=74A94450534A7F88005F1C6F848C3C6A21F76FBD738161FEAEA6DE1DF0D6C4B47EEE9057FCE989DCE1AF60EE0FD9589FD06A919C194144FC5780AEDEt0n1D) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| город Норильск | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=74A94450534A7F88005F1C6F848C3C6A21F76FBD738161FEAEA6DE1DF0D6C4B47EEE9057FCE989DCE1AF60EF0CD9589FD06A919C194144FC5780AEDEt0n1D) Правительства Красноярского края  от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Норильск, ул. Строительная, д. 14 | 707,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Норильск, ул. Хантайская, д. 11 | 1063,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Норильск, ул. Павлова, д. 3 | 2041,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 22 | 2023,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 5834,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по городу Норильску | 5834,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сосновоборск | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Сосновоборск,  ул. Новоселов, д. 4 |  |  |  |  | 504,00 |  |  |  | 386,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Сосновоборск,  ул. Энтузиастов, д. 19 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора |  | 3,00 |  |  | 504,00 |  |  |  | 386,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по городу Сосновоборску |  | 3,00 |  |  | 504,00 |  |  |  | 386,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Шарыпово | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Шарыпово,  мкр. Пионерный, д. 53 |  |  | 1300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Шарыпово,  мкр. 1-й, д. 27 | 765,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 765,00 |  | 1300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по городу Шарыпово | 765,00 |  | 1300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Красноярскому краю | 60558,66 | 94 | 18503,80 | 6/0 | 10926,80 | 13/12 |  |  | 6969,80 | 11/0 | 1804,50 |  | 899,20 | 2229,20 |  |  |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=74A94450534A7F88005F1C6F848C3C6A21F76FBD738161FEAEA6DE1DF0D6C4B47EEE9057FCE989DCE1AF60E005D9589FD06A919C194144FC5780AEDEt0n1D) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество домов | | 65 | 26 | 15 |  | 21 |  |  |  |  |  | 5 |  | 7 | 2 |  |  |  |
| (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=74A94450534A7F88005F1C6F848C3C6A21F76FBD738161FEAEA6DE1DF0D6C4B47EEE9057FCE989DCE1AF6FE808D9589FD06A919C194144FC5780AEDEt0n1D) Правительства Красноярского края от 27.12.2016 N 679-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |