Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 июля 2016 г. N 335-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 27.12.2013 N 709-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 11 Закона Красноярского края от 27.06.2013 N 4-1451 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края" постановляю:

1. Внести в Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2013 N 709-п "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края" следующие изменения:

в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края:

в разделе 1 "Паспорт программы":

в строке "Целевые индикаторы программы":

цифры "14610" заменить цифрами "14597";

цифры "44221,7" заменить цифрами "44572,3";

в разделе 2 "Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы":

в подразделе 2.1:

в абзаце третьем:

цифры "44221,7" заменить цифрами "44572,3";

цифры "14610" заменить цифрами "14597";

в абзаце четвертом:

цифры "3260,8" заменить цифрами "3217,0";

в абзаце пятом:

цифры "20463,5" заменить цифрами "20516,8";

цифры "3267,5" заменить цифрами "3273,2";

в абзаце шестом:

цифры "20497,4" заменить цифрами "20838,5";

цифры "3648,7" заменить цифрами "3648,6";

в подразделе 2.6:

в абзаце втором:

цифры "14610" заменить цифрами "14597";

в абзаце третьем:

цифры "44221,7" заменить цифрами "44572,3";

в разделе 3 "Основные цели, этапы и сроки выполнения программы, целевые индикаторы и показатели результативности":

в пункте 3.6:

цифры "14610" заменить цифрами "14597";

цифры "44221,7" заменить цифрами "44572,3";

в приложении к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края:

в разделе "Бирилюсский муниципальный район":

строки 2, 3, 40 исключить;

строку 31 изложить в следующей редакции:

"

| 31 | с. Новобирилюссы, ул. Щетинкина, д. 11 |  | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2024 - 2028 | 2024 - 2028 | 2014 - 2023 | 2029 - 2033 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

дополнить строкой 49 следующего содержания:

"

| 49 | с. Суриково, ул. Вокзальная, 18 |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

в разделе "Богучанский муниципальный район":

строку 139 исключить;

дополнить строками 207, 208 следующего содержания:

"

| 207 | с. Богучаны, ул. Геологов, д. 2 |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | п. Октябрьский, ул. Лесная, д. 11а |  | 2039 - 2043 |  | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 |  |  | 2029 - 2033 |

";

в разделе "Большеулуйский муниципальный район":

строки 2, 3 изложить в следующей редакции:

"

| 2 | с. Большой Улуй, ул. Гагарина, д. 11 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2024 - 2028 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | с. Большой Улуй, ул. Гагарина, д. 13 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2024 - 2028 |  |  |  |  |  |

";

строки 5, 6 изложить в следующей редакции:

"

| 5 | с. Большой Улуй, ул. Гагарина, д. 14 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2024 - 2028 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | с. Большой Улуй, ул. Гагарина, д. 2 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2024 - 2028 |  |  |  |  |  |

";

строки 8, 9 изложить в следующей редакции:

"

| 8 | с. Большой Улуй, ул. Гагарина, д. 5 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2024 - 2028 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | с. Большой Улуй, ул. Гагарина, д. 8 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2024 - 2028 |  |  |  |  |  |

";

в разделе "Емельяновский муниципальный район":

дополнить строками 141 - 144 следующего содержания:

"

| 141 | пгт Емельяново, ул. Посадская, д. 23 |  |  |  | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | пгт Емельяново, ул. Посадская, д. 25 |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| 143 | пгт Емельяново, ул. Урожайная, д. 2 |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| 144 | пгт Емельяново, ул. Урожайная, д. 3 |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |

";

в разделе "Енисейский муниципальный район":

строку 161 исключить;

дополнить строками 183, 184 следующего содержания:

"

| 183 | с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, д. 6/1 |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | с. Абалаково, ул. Северная, 9а |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |

";

в разделе "Иланский муниципальный район":

строку 14 исключить;

дополнить строкой 128 следующего содержания:

"

| 128 | г. Иланский, ул. Медицинская, д. 10 |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

в разделе "Казачинский муниципальный район":

дополнить строкой 24 следующего содержания:

"

| 24 | с. Казачинское, ул. Советская, д. 1д |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

в разделе "Козульский муниципальный район":

строки 38 - 42 исключить;

в разделе "Курагинский муниципальный район":

строки 1, 4, 6, 8, 17, 18, 24, 25, 30 - 35, 37 - 39, 41 - 43, 49, 50, 54, 60, 68, 261 - 266, 292 - 294 исключить;

строку 146 изложить в следующей редакции:

"

| 146 | пгт Краснокаменск, мкр. Южный, д. 4 |  | 2014 - 2023 |  | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

дополнить строками 311, 312 следующего содержания:

"

| 311 | пгт Кошурниково, ул. Сибирская, д. 2 |  | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 |  |  | 2029 - 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312 | пгт Кошурниково, ул. Сибирская, д. 3 |  | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 |  |  |  |

";

в разделе "Манский муниципальный район":

строку 44 исключить;

в разделе "Назаровский муниципальный район":

дополнить строкой 33 следующего содержания:

"

| 33 | п. Степной, мкр. Южный, д. 1б |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2024 - 2028 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

в разделе "Партизанский муниципальный район":

строку 21 изложить в следующей редакции:

"

| 21 | с. Партизанское, ул. Гагарина, д. 49 |  | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2014 - 2023 | 2014 - 2023 | 2014 - 2023 | 2014 - 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

дополнить строками 28 - 31 следующего содержания:

"

| 28 | п. Мана, ул. Трактовая, д. 16а |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | с. Партизанское, ул. Гагарина, д. 96 |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| 30 | с. Партизанское, ул. Ленина, д. 19 |  | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 |  | 2029 - 2033 |  |  | 2029 - 2033 |
| 31 | с. Партизанское, ул. Ленина, д. 21 |  | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 |  | 2029 - 2033 |  |  | 2029 - 2033 |

";

в разделе "Рыбинский муниципальный район":

строку 66 исключить;

строку 217 изложить в следующей редакции:

"

| 217 | с. Новая Солянка, ул. Центральная 2-я, д. 7 |  | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2014 - 2023 | 2014 - 2023 | 2014 - 2023 | 2029 - 2033 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

в разделе "Северо-Енисейский муниципальный район":

дополнить строками 94 - 99 следующего содержания:

"

| 94 | г.п. Северо-Енисейский, ул. Донского, д. 50а |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | г.п. Северо-Енисейский, ул. Донского, д. 20в |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| 96 | п. Тея, ул. 50 лет Октября, д. 11 |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| 97 | п. Тея, ул. 50 лет Октября, д. 12б |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2039-2043 |  |  | 2039 - 2043 |
| 98 | п. Тея, ул. 50 лет Октября, д. 12в |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 |  |  | 2039 - 2043 |
| 99 | п. Тея, ул. Школьная, д. 21 |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |

";

в разделе "Сухобузимский муниципальный район":

строку 29 исключить;

в разделе "Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район":

дополнить строками 208, 209 следующего содержания:

"

| 208 | с. Хатанга, ул. Советская, д. 40 |  | 2039 - 2043 |  | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 |  |  | 2029 - 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | с. Хатанга, ул. Таймырская, д. 44 |  | 2039 - 2043 |  | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 |  |  | 2029 - 2033 |

";

в разделе "Тасеевский муниципальный район":

дополнить строками 32, 33 следующего содержания:

"

| 32 | с. Тасеево, ул. Гагарина, д. 5а |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | с. Тасеево, ул. Гагарина, д. 7 |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |

";

в разделе "Туруханский муниципальный район":

строку 285 изложить в следующей редакции:

"

| 285 | с. Туруханск, ул. Борцов Революции, д. 7 |  | 2039 - 2043 | 2014 - 2023 | 2024 - 2028 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

в разделе "Ужурский муниципальный район":

дополнить строками 163, 164 следующего содержания:

"

| 163 | г. Ужур, ул. Назаровская, д. 41 |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 | г. Ужур, ул. Назаровская, д. 43 |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |

";

в разделе "Уярский муниципальный район":

строку 54 изложить в следующей редакции:

"

| 54 | г. Уяр, ул. Свердлова, д. 14 |  | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 | 2014 - 2023 | 2024 - 2028 | 2024 - 2028 | 2014 - 2023 |  | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

в разделе "Шарыповский муниципальный район":

строку 10 исключить;

дополнить строкой 21 следующего содержания:

"

| 21 | п. Инголь, кв. Путейский, д. 3а |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

в разделе "Шушенский муниципальный район":

строки 57, 75, 76 исключить;

дополнить строкой 191 следующего содержания:

"

| 191 | пгт Шушенское, мкр. 4, д. 10а |  | 2024 - 2028 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

в разделе "Эвенкийский муниципальный район":

строку 111 исключить;

дополнить строкой 197 следующего содержания:

"

| 197 | с. Ванавара, ул. Метеоритная, 10 |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

в разделе "город Ачинск":

дополнить строками 624 - 628 следующего содержания:

"

| 624 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 39 |  | 2024 - 2028 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2039 - 2043 | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 625 | г. Ачинск, мкр. 8-й, д. 21 |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2039 - 2043 | 2034 - 2038 |
| 626 | г. Ачинск, ул. Голубева, д. 20 |  | 2024 - 2028 |  | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |
| 627 | г. Ачинск, ул. Голубева, д. 20а |  | 2024 - 2028 |  | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |
| 628 | г. Ачинск, ул. Голубева, д. 22 |  | 2024 - 2028 |  | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |

";

в разделе "город Боготол":

строку 26 исключить;

дополнить строками 119, 120 следующего содержания:

"

| 119 | г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 9 |  |  |  | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | г. Боготол, ул. Школьная, д. 1 |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |

";

в разделе "город Бородино":

строку 41 изложить в следующей редакции:

"

| 41 | г. Бородино, ул. 9 Мая, д. 58 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2014 - 2023 | 2014 - 2023 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 50 изложить в следующей редакции:

"

| 50 | г. Бородино, ул. Горького, д. 3 |  | 2039 - 2043 | 2014 - 2023 | 2024 - 2028 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

дополнить строкой 114 следующего содержания:

"

| 114 | г. Бородино, ул. Советская, д. 51 |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

в разделе "город Енисейск":

строки 29, 142, 281 исключить;

дополнить строкой 367 следующего содержания:

"

| 367 | г. Енисейск, ул. Перенсона, д. 141 |  | 2024 - 2028 | 2034 - 2038 | 2029 - 2033 |  |  |  |  | 2029 - 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

в разделе "город Железногорск":

строку 2 изложить в следующей редакции:

"

| 2 | г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 10а |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 8 изложить в следующей редакции:

"

| 8 | г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 20 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 10 изложить в следующей редакции:

"

| 10 | г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 24 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 16 изложить в следующей редакции:

"

| 16 | г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 36 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строки 23, 24 изложить в следующей редакции:

"

| 23 | г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 50 |  | 2029 - 2033 |  | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 52 |  | 2029 - 2033 |  | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |

";

строки 30, 31 изложить в следующей редакции:

"

| 30 | г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 64 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 66 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2034 - 2038 |

";

строку 34 изложить в следующей редакции:

"

| 34 | г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 8 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 46 изложить в следующей редакции:

"

| 46 | г. Железногорск, пр. Ленинградский, д. 16 |  | 2014 - 2023 |  | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 77 изложить в следующей редакции:

"

| 77 | г. Железногорск, пр. Ленинградский, д. 99 |  | 2014 - 2023 | 2034 - 2038 | 2024 - 2028 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 82 изложить в следующей редакции:

"

| 82 | г. Железногорск, проезд Мира, д. 23 |  | 2014 - 2023 | 2034 - 2038 | 2024 - 2028 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 |  | 2029 - 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 101 изложить в следующей редакции:

"

| 101 | г. Железногорск, проезд Центральный, д. 3 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 103 изложить в следующей редакции:

"

| 103 | г. Железногорск, проезд Центральный, д. 5 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 107 изложить в следующей редакции:

"

| 107 | г. Железногорск, проезд Юбилейный, д. 11 |  | 2014 - 2023 | 2034 - 2038 | 2024 - 2028 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 |  |  | 2029 - 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строки 148, 149 изложить в следующей редакции:

"

| 148 | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 74 |  | 2029 - 2033 |  | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 78 |  | 2024 - 2028 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 |  |  |  |

";

строку 181 изложить в следующей редакции:

"

| 181 | г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 30а |  | 2014 - 2023 |  | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 209 изложить в следующей редакции:

"

| 209 | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 33 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 217 изложить в следующей редакции:

"

| 217 | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 49 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 220 изложить в следующей редакции:

"

| 220 | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 53 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 222 изложить в следующей редакции:

"

| 222 | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 56 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 310 изложить в следующей редакции:

"

| 310 | г. Железногорск, ул. Королева, д. 7 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 361 изложить в следующей редакции:

"

| 361 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 50 |  | 2024 - 2028 |  | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 383 изложить в следующей редакции:

"

| 383 | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 403 изложить в следующей редакции:

"

| 403 | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 23 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 407 изложить в следующей редакции:

"

| 407 | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 466 изложить в следующей редакции:

"

| 466 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 10 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 491 изложить в следующей редакции:

"

| 491 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 40 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 506 изложить в следующей редакции:

"

| 506 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7 |  | 2029 - 2033 |  | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 509 изложить в следующей редакции:

"

| 509 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 8 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строки 550, 551 изложить в следующей редакции:

"

| 550 | г. Железногорск, ул. Таежная, д. 63 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 551 | г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2034 - 2038 |

";

строки 590 - 592 изложить в следующей редакции:

"

| 590 | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 31 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 591 | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 32 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |
| 592 | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 33 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |

";

строки 604, 605 изложить в следующей редакции:

"

| 604 | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50б |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 605 | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 51 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 | 2039 - 2043 |  | 2039 - 2043 |

";

строку 611 изложить в следующей редакции:

"

| 611 | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 57а |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

в разделе "город Зеленогорск":

строку 22 изложить в следующей редакции:

"

| 22 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 32 |  | 2014 - 2023 | 2034 - 2038 | 2024 - 2028 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 | 2024 - 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 38 изложить в следующей редакции:

"

| 38 | г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 17 |  | 2014 - 2023 | 2014 - 2023 | 2029 - 2033 | 2024 - 2028 | 2034 - 2038 | 2029 - 2033 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 111 изложить в следующей редакции:

"

| 111 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 3 |  | 2024 - 2028 | 2039 - 2043 | 2014 - 2028 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строки 116, 117 изложить в следующей редакции:

"

| 116 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 7а |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2024 - 2028 | 2014 - 2023 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 7б |  | 2039 - 2043 | 2014 - 2023 | 2024 - 2028 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 |  |  |

";

строки 132, 133 изложить в следующей редакции:

"

| 132 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 30а |  | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 | 2024 - 2028 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 | 2014 - 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 30б |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2024 - 2028 | 2014 - 2023 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 |  |  |

";

строку 205 изложить в следующей редакции:

"

| 205 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 45 |  | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 | 2024 - 2028 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 | 2014 - 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 213 изложить в следующей редакции:

"

| 213 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 53 |  | 2039 - 2043 | 2014 - 2023 | 2024 - 2028 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 348 изложить в следующей редакции:

"

| 348 | г. Зеленогорск, ул. Первомайская, д. 16 |  | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 | 2024 - 2028 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 | 2014 - 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

дополнить строкой 503 следующего содержания:

"

| 503 | г. Зеленогорск, ул. Юбилейная, д. 1д |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

в разделе "город Канск":

строку 436 изложить в следующей редакции:

"

| 436 | г. Канск, ул. Минина, д. 5 |  | 2024 - 2028 | 2039 - 2043 | 2014 - 2023 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

дополнить строкой 585 следующего содержания:

"

| 585 | г. Канск, мкр. 6-й Северо-западный, д. 67 |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2039 - 2043 | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

в разделе "город Красноярск":

строки 117, 688, 707, 735, 1896, 1897, 2467, 2468, 2472, 2473, 2606 - 2609, 3164 - 3167, 3898, 4193 исключить;

строку 111 изложить в следующей редакции:

"

| 111 | г. Красноярск, пер. Тихий, д. 22 |  | 2024 - 2028 | 2029 - 2033 | 2014 - 2023 | 2024 - 2028 |  | 2029 - 2033 | 2014 - 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 123 изложить в следующей редакции:

"

| 123 | г. Красноярск, пер. Ярцевский, д. 1 |  | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2024 - 2028 | 2014 - 2023 |  | 2034 - 2038 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 253 изложить в следующей редакции:

"

| 253 | г. Красноярск, пр. имени газеты "Красноярский рабочий", д. 2 |  | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2024 - 2028 | 2014 - 2023 |  | 2034 - 2038 |  | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 791 изложить в следующей редакции:

"

| 791 | г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 9 |  | 2039 - 2043 | 2014 - 2023 | 2024 - 2028 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 |  | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 965 изложить в следующей редакции:

"

| 965 | г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 12 |  | 2014 - 2023 | 2014 - 2023 | 2024 - 2028 | 2034 - 2038 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 980 изложить в следующей редакции:

"

| 980 | г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 2 |  | 2014 - 2023 | 2014 - 2023 | 2024 - 2028 | 2034 - 2038 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 |  | 2029 - 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строки 989, 990 изложить в следующей редакции:

"

| 989 | г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 4 |  | 2014 - 2023 | 2014 - 2023 | 2024 - 2028 | 2034 - 2038 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 |  | 2029 - 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 990 | г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 5 |  | 2014 - 2023 | 2014 - 2023 | 2024 - 2028 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 |  | 2029 - 2033 |

";

строку 1668 изложить в следующей редакции:

"

| 1668 | г. Красноярск, ул. Глинки, д. 30а |  | 2024 - 2028 | 2034 - 2038 | 2024 - 2028 | 2014 - 2023 |  | 2029 - 2033 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 2133 изложить в следующей редакции:

"

| 2133 | г. Красноярск, ул. им. Героя Советского Союза И.А. Борисевича, д. 1а |  | 2024 - 2028 | 2034 - 2038 | 2014 - 2023 | 2024 - 2028 |  | 2029 - 2033 |  | 2029 - 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 2340 изложить в следующей редакции:

"

| 2340 | г. Красноярск, ул. им. С.М. Воронова, д. 49 |  | 2024 - 2028 | 2039 - 2043 | 2014 - 2023 | 2014 - 2023 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 |  | 2029 - 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 3069 изложить в следующей редакции:

"

| 3069 | г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 67, кор. 1 |  | 2024 - 2028 | 2034 - 2038 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2024 - 2028 | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 3754 изложить в следующей редакции:

"

| 3754 | г. Красноярск, ул. Паровозная, д. 3 |  | 2014 - 2023 | 2014 - 2023 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 |  |  | 2029 - 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 4057 изложить в следующей редакции:

"

| 4057 | г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 49 |  | 2024 - 2028 | 2039 - 2043 | 2034 - 2038 | 2014 - 2023 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку 4456 изложить в следующей редакции:

"

| 4456 | г. Красноярск, ул. Толстого, д. 65 |  | 2014 - 2023 | 2014 - 2023 | 2024 - 2028 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 |  | 2029 - 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

дополнить строками 4910 - 4934 следующего содержания:

"

| 4910 | г. Красноярск, ул. 2-я Ботаническая, д. 2 |  | 2014 - 2023 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2024 - 2028 | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4911 | г. Красноярск, ул. Изумрудная, д. 1 |  | 2039 - 2043 |  | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 |  |  | 2029 - 2033 |
| 4912 | г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 8 |  | 2014 - 2023 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 |  | 2034 - 2038 | 2029 - 2033 |
| 4913 | г. Красноярск, ул. Толстого, д. 67а |  | 2024 - 2028 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2039 - 2043 | 2034 - 2038 |
| 4914 | г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 83, кор. 1 |  | 2024 - 2028 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2039 - 2043 | 2034 - 2038 |
| 4915 | г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 83, кор. 2 |  | 2024 - 2028 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2039 - 2043 | 2034 - 2038 |
| 4916 | г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 5 |  |  |  | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  |  |
| 4917 | г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, д. 32 |  | 2014 - 2023 |  | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2039 - 2043 |  |
| 4918 | г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, д. 33 |  | 2024 - 2028 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| 4919 | г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, д. 61 |  | 2014 - 2023 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 |  | 2034 - 2038 | 2029 - 2033 |
| 4920 | г. Красноярск, ул. Сопочная, д. 36 |  | 2024 - 2028 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| 4921 | г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 2д |  | 2024 - 2028 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2039 - 2043 | 2034 - 2038 |
| 4922 | г. Красноярск, ул. Караульная, д. 40 |  | 2024 - 2028 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2039 - 2043 | 2034 - 2038 |
| 4923 | г. Красноярск, ул. Караульная, д. 42 |  | 2024 - 2028 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2039 - 2043 | 2034 - 2038 |
| 4924 | г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, д. 30 |  | 2024 - 2028 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| 4925 | г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, д. 32 |  | 2024 - 2028 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| 4926 | г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 75а |  | 2024 - 2028 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| 4927 | г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 79 |  | 2024 - 2028 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| 4928 | г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 1 |  | 2024 - 2028 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2039 - 2043 | 2034 - 2038 |
| 4929 | г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 50 |  | 2024 - 2028 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2039 - 2043 | 2034 - 2038 |
| 4930 | г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 5г |  | 2014 - 2023 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 |  | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 |
| 4931 | г. Красноярск, ул. Сады, д. 2и |  | 2024 - 2028 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| 4932 | г. Красноярск, ул. Ленина, д. 23 |  | 2029 - 2033 |  | 2039 - 2043 |  |  |  | 2039 - 2043 |  |
| 4933 | г. Красноярск, ул. Эрнста Тельмана, д. 44, кор. 2 |  | 2014 - 2023 | 2029 - 2033 | 2024 - 2028 | 2024 - 2028 | 2029 - 2033 | 2039 - 2043 | 2024 - 2028 | 2029 - 2033 |
| 4934 | г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 67, кор. 2 |  | 2024 - 2028 | 2034 - 2038 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2024 - 2028 | 2034 - 2038 |

";

в разделе "город Лесосибирск":

строки 39, 102, 104, 106, 108, 116, 221, 229, 261, 267, 306, 313, 327, 381, 400, 553, 594, 651, 653, 738 исключить;

дополнить строками 760 - 762 следующего содержания:

"

| 760 | г. Лесосибирск, ул. Тухачевского, д. 8б |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 761 | г. Лесосибирск, ул. Яблочкова, д. 1а |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  |  |
| 762 | г. Лесосибирск, ул. Урицкого, д. 2а |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  |  |

";

в разделе "город Назарово":

строку 330 изложить в следующей редакции:

"

| 330 | г. Назарово, ул. Школьная, д. 7 |  | 2014 - 2023 | 2014 - 2023 | 2024 - 2028 | 2039 - 2043 | 2029 - 2033 | 2029 - 2033 |  | 2029 - 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

в разделе "город Норильск":

строки 856 - 857 изложить в следующей редакции:

"

| 856 | р.п. Снежногорск (г. Норильск), ул. Хантайская Набережная, д. 5 |  | 2014 - 2023 | 2039 - 2043 | 2024 - 2028 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 857 | р.п. Снежногорск (г. Норильск), ул. Хантайская Набережная, д. 6 |  | 2014 - 2023 | 2039 - 2043 | 2024 - 2028 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  |
| 858 | г. Норильск, ул. Таймырская, д. 6 |  | 2024 - 2028 |  | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 |  | 2034 - 2038 |

";

дополнить строками 859 - 861 следующего содержания:

"

| 859 | г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 40 |  |  |  | 2034 - 2038 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 860 | г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 40а |  |  |  | 2034 - 2038 |  |  |  |  |  |
| 861 | г. Норильск, пр. Ленинский, д. 47в |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2039 - 2043 |  |  | 2039 - 2043 |

";

в разделе "город Сосновоборск":

дополнить строками 126 - 133 следующего содержания:

"

| 126 | г. Сосновоборск, ул. Мира, д. 1 |  | 2024 - 2028 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2039 - 2043 | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | г. Сосновоборск, ул. Мира, д. 3 |  | 2024 - 2028 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2039 - 2043 | 2034 - 2038 |
| 128 | г. Сосновоборск, ул. Мира, д. 5 |  | 2024 - 2028 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| 129 | г. Сосновоборск, ул. Юности, д. 9 |  | 2024 - 2028 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2039 - 2043 | 2034 - 2038 |
| 130 | г. Сосновоборск, ул. Юности, д. 53 |  | 2014 - 2023 |  | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2039 - 2043 |  |
| 131 | г. Сосновоборск, ул. Солнечная, д. 14 |  | 2024 - 2028 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2039 - 2043 | 2034 - 2038 |
| 132 | г. Сосновоборск, ул. Солнечная, д. 43 |  | 2024 - 2028 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2039 - 2043 | 2034 - 2038 |
| 133 | г. Сосновоборск, ул. Солнечная, д. 45 |  | 2024 - 2028 |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  | 2039 - 2043 |  |

";

в разделе "поселок Солнечный (ЗАТО)":

дополнить строкой 42 следующего содержания:

"

| 42 | п. Солнечный, ул. Олега Кошевого, д. 14 |  |  |  | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 | 2034 - 2038 |  |  | 2034 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

".

2. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель

Губернатора края -

председатель

Правительства края

В.П.ТОМЕНКО