приложение №   3

к Документации об электронном аукционе

Приложение №_______
к договору ___________
от "____"________20__ г

Календарный план выполнения работ по разработке проектной документации.

Календарный план составляется Заказчиком при заключении договора с учетом следующего:

Общий срок выполнения работ составляет 90 календарных дней

Срок начинает течь со дня следующего за днем заключения договора

Договором предусмотрена пообъектная сдача работ Заказчику

При определении очередности подготовки и разработки проектной документации по объектам должны учитваться климатические особенности выполнения строительно-монтажных работ по объектам, в первую очередь офрмлению и сдаче подлежат объекты с сезонным выполнением работ.

Начиная с 61 дня со дня заключения договора, каждые 30 дней Генпроектировщик обязан передавать заказчику  изготовленную и принятую комиссионно проектную документацию (в электронном виде) согласованную с эксплуатирующими организациями, органами местного самоуправления и представителями собственников жилья, не менее чем на 2 объектов

Генпроектировщик обязан организовать комиссионную приемку выполненных работ, обеспечить согласование таких работ с эксплуатирующими (управляющими) организациями, ресурсными организациями (в слуае проектирования инженерных систем)

Форма графика:

| Наименование видов работ | 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-10 | 11-20 | *-31 | 01-10 | 11-20 | 21-31 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-31 |
| 1. Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу(ам): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Подготовительные работы, получение необходимой исходной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Выполнение обследования технического состояния инженерных систем и (или) конструктивных элементов в многоквартирном доме с выпуском технического заключения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Оформление результатов обследования. Предоставление фонду результатов обследования (отчет) и Акта технического заключения о состоянии несущих конструкций и инженерных систем здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Согласование конструктивных решений, применяемых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Разработка и согласование проектной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Оформление результатов приемки выполненных работ по разработке документации (подписание актов сдачи-приемки). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: |  | Примечание: *- с момента заключения договора Подрядчик: |
| --- | --- | --- |